**График ремонтных работ МУП ЖКХ п. Боровский на 2012 г.**

| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объект** | **Объем выполненных работ** | **Дата выполнения** | **Проф.подразделение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производственный участок №1** | | | | | |
| **Проемы оконные и дверные, входная группа** | | | | | |
| **1** | **Ремонт дверного деревянного блока** | ул. Ленинградская №16 п.№5.6,7,8,9,10,11,12 |  | февраль | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. 8 Марта №2 п.1,2,3,4,5,6,7,8 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Горького №2 п.1,2 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Пушкина №2 п.4,5,6 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Пушкина №6 п.1,2,3 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Советская №8 п.1,2 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Советская №10 п.1,2,3,4 |  | апрель | штукатуры-маляры |
| **2** | **Установка дверей** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Остекление оконных проемов** | ул. Горького №2 |  | январь | плотники |
|  |  | ул. Ленинградская №16 |  | январь | плотники |
|  |  | ул. Ленин, Горького, Остров |  | декабрь | плотники |
| **4** | **Установка отливов на окна** |  |  |  |  |
| **5** | **Ремонт дверных откосов** | ул. 8 Марта №1 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. 8 Марта №2 п.1,2,3,4,5,6,7,8 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. 8Марта №4 п.2 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Горького №2 п.1,2 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Пушкина №2 п.4,5,6 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Пушкина №6 п.1,2,3,4 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Советская №8 п.1,2 |  | апрель | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Советская №10 п.1,2,3,4 |  | апрель | штукатуры-маляры |
| **6** | **Ремонт крыльца** | ул. Ленинградская №4 |  | май |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Кровля** | | | | | |
| **1** | **Ремонт шиферной крыши** | ул. Вокзальная №67 |  | февраль | плотники |
|  |  |  | сентябрь | плотники |
|  |  | ул. Ленинградская №8 |  | апрель | плотники |
|  |  | ул. Островского №13 |  | апрель | плотники |
|  |  | ул. Островского №17 |  | май | плотники |
|  |  | ул. Островского №21 |  | май | плотники |
|  |  | ул. Пушкина №6 |  | апрель | плотники |
|  |  | ул. Торфяная №2 |  | сентябрь | плотники |
| **2** | **Ремонт козырька** | ул. Горького №8 |  | январь | плотники |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Заливка мягкой кровли** | ул.Ленинградская 1 |  | июль | плотники |
|  |  | ул.Ленинградская 3 |  |
|  |  | ул.Ленинградская 16 |  | сентябрь | плотники |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Установка трапиков на крыше** |  |  |  |  |
| **5** | **Ремонт слуховых окон** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Устранение протекания кровли** |  |  |  |  |
| **7** | **Утепление межэтажного перекрытия** | ул. Октябрьская №8 |  | январь | плотники |
| **8** | **Ремонт кровли из металл.профиля** | ул. Октябрьская №8 |  | март | плотники |
| **9** | **Ремонт конька** | ул. Вокзальная №63 |  | август | плотники |
|  |  |  |  |  |  |
| **Стены** | | | | | |
| **1** | **Утепление стен** |  |  |  |  |
|  |  | ул. 8 Марта №1 |  | декабрь | плотники |
|  |  | ул. 8 Марта №4 |  | октябрь | плотники |
|  |  | ул. Октябрьская №8 кв.17 |  | январь | плотники |
|  |  | ул. Пушкина №2 кв. 74 |  | июль | плотники |
| **2** | **Ремонт стены** | ул. 8 Марта №4 |  | апрель | плотники |
|  |  |  | июнь | плотники |
|  | *(замена и укрепление листов СМЛ)* | ул. Пушкина №2 |  | апрель | плотники |
|  |  | июнь | плотники |
|  | *замена листов СМЛ* | ул. Пушкина №2 |  | июль | плотники |
|  | *укрепление листов СМЛ* | ул. Пушкина №2, ул. 8 Марта 4 |  | сентябрь | плотники |
| **3** | **Утепление температурного шва** | ул.8 Марта №2 |  | июль | плотники |
|  |  | ул.8 Марта №2 |  | август | плотники |
|  | и утепл вент. Шахт | ул.8 Марта №2 |  | сентябрь | плотники |
| **Конструкции пола** | | | | | |
| **1** | **Ремонт деревянных конструкций пола, перил, лестниц** | ул. Ленинградская №2 |  | июнь | плотники |
|  |  | ул.Ленинградская №13 (подъезд) |  | июль | плотники |
| **2** | **Заливка пола** |  |  |  |  |
| **Вентиляционные шахты, ливневые трубы, канализационные стояки** | | | | | |
| **1** | **Прочистка вентиляционных шахт** | ул. 8 Марта №4 |  | май | плотники |
|  |  | ул. Октябрьская №8 кв.17 |  | январь | плотники |
| **2** | **Чистка ливневых труб** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Установка ливневых труб** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Замена, ремонт ливневых труб** | ул. 8 Марта |  | май | плотники |
|  |  | ул. Советская |  | май | плотники |
|  |  | ул. Островского №3 |  | сентябрь | плотники |
| **5** | **Ремонт вытяжных шахт** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Чистка вытяжки** |  |  |  |  |
| **7** | **Ремонт канализационных колодцев** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Ремонт канализационного стояка** |  |  |  |  |
|  | *(вывод стояка за крышу)* |  |  |  |  |
| **9** | **Кладка канализационного стояка** |  |  |  |  |
| **Прочее** | | | | | |
| ***1*** | **Уборка снега и наледи с козырьков подъездов и крыш** | ул. Октябрьская №8 |  | март |  |
|  |  | ул. Островского №20 |  | март |  |
|  |  | ул. Советская №23 |  | март |  |
| ***2*** | **Уборка сосулек** |  |  |  |  |
| **4** | **Спиливание деревьев** | ул. Торфяная №1 |  | май |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Побелка деревьев** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Уборка мусора с крыши** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Кладка кирпичная** |  |  |  |  |
|  | *ремонт стены* | ул. Горького 11 |  | сентябрь | плотники |
| **8** | **Установка мусорных площадок** |  |  |  |  |
| **9** | **Установка замков на чердачные люки** |  |  |  |  |
| **10** | **Изготовление подсобного помещения** |  |  |  |  |
| **11** | **Установка направляющих профилей** |  |  |  |  |
| **12** | **Обшивка** |  |  |  |  |
| **13** | **Заливка опалубки** |  |  |  |  |
| **14** | **Ремонт канализационного колодца** | ул. Торфяная №1 |  | май | плотники |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Устройство асфальтной крошки** |  |  |  |  |
| **16** | **Ремонт отмостки** |  |  |  |  |
|  |  | ул. 8 Марта 1 |  | сентябрь | плотники |
| **17** | **Ремонт балкона** | ул.Горького 9 кв. 13 |  | июль | плотники |
|  |  | ул. 8 Марта 2 |  | август | плотники |
| **19** | **Остеклкние рам** | ул. Сов, Горького, Ленинград |  | ноябрь | плотники |
|  |  | ул. Советская, №1 | август | плотники |
|  |  | ул. Советская, №2 |
|  |  | ул. Советская, №17 |
| **20** | **Ремонт подъездных дверей** | ул. Ленинградская №1,2,4,6 |  | август | плотники |
|  | *ремонт тамбурных дверей* |  |  |  |  |
| **21** | **Ремонт тепло камеры** | ул. Островского №27 |  | декабрь | плотники |
| **Благоустройство** | | | | | |
| **1** | **Установка детской площадки** |  |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тротуара** |  |  |  |  |
| **3** | **Ремонт горки** |  |  |  |  |
| **4** | **Ремонт скамеек** | ул. Горького №8 |  | март |  |
| **5** | **Изготовление песочницы** | ул. Горького №8 |  | апрель |  |
| **Заказчик: Администрация МО п. Боровский** | | | | | |
| **1** | **Демонтаж деревянного подиума на фонтане** |  |  |  |  |
| **2** | **Установка банеров** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Снятие банеров** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Монтаж деревянного подиума на фонтане** |  |  | ноябрь | плотники |
| **Косметический ремонт** | | | | | |
| **1** | **Косметический ремонт подъездов** | ул. Ленинградская №16 п.№4 |  | февраль | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Ленинградская №16 п.№4 |  | март | штукатуры-маляры |
|  |  | ул. Ленинградская №16 п.№5 |  | март | штукатуры-маляры |
|  |  |  | апрель | штукатуры-маляры |
| **2** | **Косметический ремонт помещений и устройство покрытий из линолеума** |  |  |  |  |
| **3** | **Ремонт крыльца** | ул. Островского №5 (адм.) |  | май |  |
|  |  | ул. Советская №17 |  | август | плотники |
| **4** | **Ремонт канализационного колодца** | ЦТП №3 |  | май | плотники |

| **№ п/п** | **Наименование работ** | | | **Объект** | | **Объем выполненных работ** | **Дата выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производственный участок №2** | | | | | | | |
| **Проемы оконные и дверные, входная группа** | | | | | | | |
| **1** | **Ремонт дверного деревянного блока** | | | ул. Мира №9 | |  | январь |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №10 | |  | январь |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №13 | |  | январь |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №13 п.№6 | |  | февраль |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №15 п. №1,2,5,6,7,8 | |  | февраль |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №16 п.№1,2,3,4,7 | |  | февраль |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №20 п.№3,4 | |  | февраль |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №22 п.№1 | |  | февраль |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №23 п.№1,4 | |  | февраль |
|  | *ремонт дверных откосов* | | | ул. Мира №24 п.№1,2 | |  | февраль |
| **2** | **Установка дверей** | | | ул. Молодежная №2 | |  | декабрь |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| **3** | **Остекление оконных проемов** | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| **4** | **Установка отливов на окна** | | |  | |  |  |
| **5** | **Ремонт дверных откосов** | | |  | |  |  |
| **6** | **Ремонт крыльца** | | | ул. Мира №23 п.1 | |  | декабрь |
|  |  | | |  | |  |  |
| **Кровля** | | | | | | | |
| **1** | **Ремонт крыши** | | |  | |  |  |
|  |  | | | ул. Мира №20 | |  | сентябрь |
|  |  | | | ул. Мира №22 | |  | апрель |
|  | шиферной крыши | | | ул.Советская №19 | |  | июнь |
| **2** | **Ремонт козырька** | | | ул. Бр. Мареевых №8 | | изготовка козырька | июнь |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| **3** | **Заливка мягкой кровли** | | | ул. Мира №9 | |  | апрель |
|  |  | | |  | |  |  |
| **4** | **Установка трапиков на крыше** | | |  | |  |  |
| **5** | **Ремонт слуховых окон** | | |  | |  |  |
| **6** | **ремонт мягкой кровли** | | | ул. Бр. Мареевых №4 | |  | август |
|  |  | | | ул. Мира №9 | |  | июль |
|  |  | | | ул. Мира №11 | |  |
|  |  | | | ул. Мира №23 | |  |
|  |  | | | ул. Мира 11 | |  | август |
|  |  | | |  | сентябрь |
|  |  | | | ул. Мира 13 | |  | август |
| **7** | **Устранение протекания кровли** | | |  | |  |  |
| **Стены** | | | | | | | |
| **1** | | **Утепление стен** | ул. Мира №8 кв.1/1 | |  | | январь |
|  | |  | ул. Мира №8 кв.1 | |  | | февраль |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | ул. Мира №14 кв.67 | |  | | июнь |
|  | | *инъекция пеной* | ул. Мира №18 кв.38 | |  | | январь |
|  | | *инъекция пеной* | ул. Мира №19 кв.15 | |  | | февраль |
|  | |  | ул. Мира №19 кв.52 | |  | | декабрь |
|  | |  | ул. Фабричная №14 | |  | | январь |
|  | |  |  | | февраль |
|  | | *утепление стены* | ул. Мира №14/67 | |  | | июнь |
| **2** | | **Ремонт стены** | ул. Фабричная №14 | |  | | январь |
|  | | *укрепление листов СМЛ* |  | | февраль |
|  | | *замена листов СМЛ* | ул. Мира №11 | |  | | июнь |
|  | | *замена листов СМЛ* | ул. Мира №14 | |  | | февраль |
|  | |  | | июнь |
|  | | *утепеление температурного шва* | ул. Мира №14 | |  | | июнь |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | | *укрепление листов СМЛ* | ул. Мира №15 | |  | | февраль |
|  | |  |  | | март |
|  | |  | ул. Мира №18 | |  | | апрель |
|  | | *замена листов СМЛ* | ул. Пушкина №2 | |  | | июнь |
|  | | *замена листов СМЛ* | ул. 8 Марта 4 | |  | | июнь |
| **Конструкции пола** | | | | | | | |
| **1** | | **Ремонт деревянных конструкций пола, перил, лестниц** |  | |  | |  |
|  | |  | ул. Мира №17 п.№5 | |  | | февраль |
|  | |  | ул. Мира №18 п.№3 | |  | | февраль |
| **2** | | **Заливка пола** | ул. Мира №18 п.№3 | |  | | февраль |
| **3** | | **Ремонт пола в подъезде** | ул. Мира №17 | |  | | декабрь |
| **Вентиляционные шахты, ливневые трубы, канализационные стояки** | | | | | | | |
| **1** | | **Прочистка вентиляционных шахт** | ул. Мира №16 кв.75 | |  | | январь |
|  | |  | ул. Мира №17 | |  | | май |
|  | |  |  | |  | |  |
| **2** | | **Чистка ливневых труб** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **3** | | **Установка ливневых труб** | ул. Мира №15 | |  | | апрель |
|  | |  |  | |  | |  |
| **4** | | **Замена, ремонт ливневых труб** | ул. Мира | |  | | май |
|  | |  | ул. Мира 20 | |  | | август |
|  | |  |  | | сентябрь |
|  | |  | ул. Мира 17 | |  | | август |
|  | |  | ул. Мира 20,10,12,17 | |  | | сентябрь |
| **5** | | **Ремонт вытяжных шахт** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **6** | | **Чистка вытяжки** |  | |  | |  |
| **7** | | **Ремонт канализационных колодцев** |  | |  | |  |
|  | |  | ул. Мира №9 | |  | | октябрь |
|  | |  | ул. Фабричная № | |  | | октябрь |
| **8** | | **Ремонт канализационного стояка** |  | |  | |  |
|  | | *(вывод стояка за крышу)* |  | |  | |  |
| **9** | | **Кладка канализационного стояка** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Прочее** | | | | | | | |
| ***1*** | | **Уборка снега и наледи с козырьков подъездов и крыш** | ул. Мира №23 | |  | | апрель |
|  | |  | ул. Мира №24 | |  | | апрель |
| ***2*** | | **Уборка сосулек** |  | |  | |  |
| **4** | | **Спиливание деревьев** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **5** | | **Побелка деревьев** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **6** | | **Уборка мусора с крыши** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **7** | | **Кладка кирпичная** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **8** | | **Установка мусорных площадок** |  | |  | |  |
| **9** | | **Установка замков на чердачные люки** | ул. Мира №10 | |  | | февраль |
|  | |  | ул. Мира №11 | |  | | февраль |
|  | |  | ул. Мира №14 | |  | | февраль |
|  | |  | ул. Мира №15 | |  | | февраль |
|  | |  | ул. Мира №20 | |  | | февраль |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **10** | | **Изготовление подсобного помещения** |  | |  | |  |
| **11** | | **Установка направляющих профилей** |  | |  | |  |
| **12** | | **Обшивка** |  | |  | |  |
| **13** | | **Заливка опалубки** |  | |  | |  |
| **14** | | **Ремонт теплового колодца** | ул. Бр.Мареевых | |  | | май |
|  | |  |  | |  | |  |
| **15** | | **Устройство асфальтной крошки** |  | |  | |  |
| **16** | | **Ремонт отмостки** |  | |  | |  |
| **17** | | **Утепление температурного шва** |  | |  | |  |
|  | |  | ул. Мира №10 | |  | | октябрь |
|  | |  | ул. Мира №14 | |  | | апрель |
|  | |  | ул. Мира №15 | |  | | апрель |
|  | |  | ул. Мира №18 | |  | | сентябрь |
|  | |  |  | | октябрь |
|  | | **Утепление тех. этажа** | ул. Мира №11 кв. 38,39 | |  | | ноябрь |
| **18** | | **Ремонт балкона** | ул. Мира №23 | |  | | август |
| **19** | | **Ремонт подъездных дверей** | ул. Мира 9.10.22 | |  | | август |
|  | | *ремонт тамбурных дверей* | ул. Мира 18,10,9,17,20 | |  | | сентябрь |
| **20** | | **Ремонт крыльца** | ул. Мира 9 | |  | | сентябрь |
| **21** | | **Окраска мусорных баков** | ул. Мира | |  | | сентябрь |
| **22** | | **Окраска опорных стоек** | ул. Молодежная | |  | | сентябрь |
| **23** | | **Ремонт теплокамеры** |  | |  | |  |
|  | |  | ул. Герцена №21 | |  | | октябрь |
|  | |  |  | |  | | октябрь |
| **Благоустройство** | | | | | | | |
| **1** | | **Установка детской площадки** |  | |  | |  |
|  | | *ремонт детской площадки* | ул. Мира 23,24 | |  | | сентябрь |
| **2** | | **Ремонт тротуара** |  | |  | |  |
| **3** | | **Ремонт горки** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Заказчик: Администрация МО п. Боровский** | | | | | | | |
| **1** | | **Демонтаж деревянного подиума на фонтане** |  | |  | |  |
| **2** | | **Установка банеров** | ул. Мира №9 | |  | | февраль |
|  | |  |  | | 4 шт | | декабрь |
| **3** | | **Снятие банеров** |  | |  | |  |
| **4** | | **Монтаж деревянного подиума на фонтане** |  | |  | |  |

Составил:

Начальник производственного участка Э.Ю.Герасимов