Приложение

к решению Боровской поселковой Думы

от 28 марта 2017 г. № 255

**Информация администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский на 2016-2018 гг.» в 2016 году и о плане реализации программы на 2017 г.**

Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 21.10.2016 № 489 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский на 2016-2018 гг.» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является – Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования поселок Боровский, озеленение территории муниципального образования, обеспечение безопасности проживания жителей муниципального образования, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования

Основные задачи программы:

1. Организация взаимодействия администрации с организациями, населением при решении вопросов благоустройства муниципального образования поселок Боровский;

2. Приведение в нормативное состояние элементов благоустройства муниципального образования поселок Боровский;

3. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований.

Характеристика поселка Боровский:

Муниципальное образование поселок Боровский занимает территорию площадью 12,284 тыс. га., в том числе площадь населенного пункта 3,052 тыс. га. На территории населенного пункта располагается 54 улицы.

Численность населения на 01.01.2016 года составляет 18327 человек.

Количество действующих организаций – 173 штуки, в том числе:

- школы – 1 (3 корпуса);

- детские сады – 1 (4 корпуса);

- учреждения здравоохранения – 1;

- библиотеки – 3;

- спорткомплекс –1;

- дом культуры – 1.

Кроме того на территории рп. Боровский находится: 106 многоквартирных жилых домов; 43 двухквартирных жилых дома; 1961 индивидуальных жилых домов.

Протяженность сетей наружного освещения по улицам поселка на территории 53,55 км, сети включают в себя 1099 светильников.

Правила благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утверждены решением Боровской поселковой Думы от 25.07.2012 № 224, с изменениями и дополнениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52.

Внешнее благоустройство поселка

В целях повышения уровня внешнего благоустройства и озеленения территории муниципального образования поселок Боровский, улучшения показателей комфортности окружающей среды, улучшения внешнего облика придомовых территорий, дворов, газонов, эстетического оформления территорий, закрепленных за организациями, учреждениями, распространения лучшего опыта реализации инициатив жителей посёлка в 2012-2016 годах в поселке были проведены конкурсы «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории» и конкурс на лучшее уличное новогоднее оформление. Победители и участники конкурса были поощрены призами.

В 2016 году на участие в конкурсе подано заявок 31 в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 8 домов;

- частные домовладения – 13 домов;

- учреждения образования и спорта – 5 участников;

- организации потребительского рынка и иных отраслей – 5 участников.

Администрация муниципального образования поселок Боровский в 2017-2019 годах планирует продолжить работу в том же направлениям.

Уличное освещение

Текущее содержание и установка новых светильников уличного освещения производится за счёт средств местного бюджета собственными силами и по муниципальным контрактам.

На территории поселка Боровский дополнительно было установлено светильников: 2010 год – 50 штук, в 2011 году – 27 штук, в 2012 году – 52 штуки, в 2013 году 26 штук, в 2014 году 91 штука, в 2015 году установлено – 8 светильников, заменено 28 светильников ЖКУ-250 на LED – светодиодные 120-140Вт, заменено ламп ДНаТ-100 Вт 12 шт. на LED 40 Вт, ДНаТ 150Вт на LED 11Вт 11 шт. В 2016 году – при этом дополнительно было освещено улиц 0,568 км, за 2010-2016 годы – 6,831 км.

В 2016 году были дополнительно освещены улицы:

- проезд между ул. Советская – ул. Ленинградская – протяжённостью 135 м., установлено 2 светильника;

- ул. Орджоникидзе – протяженностью 45 м, установлено 1 светильник;

- ул. Набережная – протяженность 18 м, установлен 1 светильник;

- ул. Мира – протяженностью 110 м, установлено 4 светильника;

- ул. Ленинградская – протяжённостью 80 м., установлен 1 светильник;

- ул. Новая Озерная – протяженностью 180 м, установлено 3 светильника.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащены некоторые участки поселка. Имеющееся светильники не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в улучшение качества освещения улиц, ремонте и строительстве новых линий уличного освещения на территории поселка.

Имеется проектно-сметная документация на уличное освещение: по ул. Герцена.

В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту сетей уличного освещения, повышение освещенности улиц.

В соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, устройство уличного освещения включено в перечень комплексных работ капитального ремонта по доведению параметров ремонтируемых участков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории, без изменения границ полосы отвода, в связи с чем, подана заявка на проведение работ по строительству новых линий уличного освещения в 2017 году следующих улиц: ул. Первомайская 1б – ул. Герцена до въезда в рп Боровский; ул. Октябрьская от дома 1 до дома 8; ул. Солнечная – ул. Братьев Мареевых д. 8; ул. Октябрьская, 53 – ул. Мира 16/1; ул. Герцена от дома 19а до дома 24. В 2018 году ул. Октябрьская от дома 10 до дома 53.

Устройство детских игровых площадок и малых архитектурных форм

В настоящий момент на территории поселка имеется 31 детская игровая площадка, 5 спортивных площадок, но это не соответствует реальной потребности. В 2016 году установлены малые архитектурные формы в 2 дворах (16 шт.): ул. Мира двор дома 22, и двор между 23 и 24 домом.

В 2016 году на Никольской площади установлены спортивные тренажеры для людей с ограниченными возможностями (4 шт.); на детской площадке произведен демонтаж старого, не отвечающего требованиям безопасности, и установлен новый детский игровой комплекс.

В 2017 году планируется проведение инвентаризации малых архитектурных форм, не отвечающих требованиям ГОСТ с последующим демонтажем (15 шт.).

Сбор и вывоз отходов

Для обеспечения чистоты на территории поселка регулярно проводятся следующие работы:

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- проведение акций по уборке лесных участков;

- месячники по благоустройству и санитарной очистке поселка;

В 2016 году проведено 8 экологических субботников. Всего приняло участие 2438 человек. Собрано более 700 куб.м. мусора, побелено 130 м.п. бордюров.

В 2016 году выполнены работы по обустройству 9 контейнерных площадок.

В рамках сотрудничества с организациями и жителями поселка по вопросам благоустройства на 25.09.2016 год заключено договоров на вывоз ТБО с организациями – 118 договора, с жителями частного сектора – 1464 договоров.

Также в течение 2016 года с территории рп. Боровский вывезено более 2900 куб.м. крупногабаритного мусора.

Кроме того 2017 год, в России обозначен как Год экологии в связи с чем этом году планируется дальнейшее осуществление мероприятий по сбору и вывозу отходов, КГМ, проведение субботников.

В рамках федерального проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» Общероссийский народный фронт создал сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором будут фиксироваться обращения о нелегальном складировании мусора. Новый проект неслучайно называется «Генеральная уборка», поскольку он дает возможность самим гражданам внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта.

Места массового отдыха населения

Общая площадь парков, скверов и зон отдыха 33530 кв.м.

Инфраструктура отдыха населения поселка на муниципальном уровне состоит из двух парковых зон: Парк Победы по ул. Советской и Парковая зона ул. Островского - ул. Набережная – Никольская площадь.

По содержанию мест массового отдыха в нормативном состоянии проводятся следующие мероприятия:

летнее содержание:

- ежедневная уборка парков от мусора;

- скашивание травы в парках и на обочинах дорог;

- обслуживание фонтана;

- содержание МАФов, ограждений, садово-парковой мебели;

- механизированная очистка тротуаров.

зимнее содержание:

- ручная и механизированная уборка снега;

- вывоз снега.

Кроме того, на парковых зонах проведена противоклещевая обработка. Общая площадь обработки составила 26256 кв.м.

В 2016 году выполнены работы по содержанию зеленых насаждений в парковых зонах: рыхление почвы вокруг сеянцев; полив; внесение сухих минеральных удобрений в почву; выкашивание газонов газонокосилкой; обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород; стрижка живых изгородей ручным способом пород;

Приобретено и посажено рассады: Петунья 846 шт., Бархатцы 10790, Шафран 940 шт., Цинерария 500 шт., Кохия 100 шт.

Общая площадь цветников составила более 240 кв.м.

Также в течение 2016 года проводятся работ по санитарной очистке улиц населенного пункта. Проводятся работы по уборке различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог, скашивание травы трактором и газонокосилкой.

В 2017 году планируется восстановление покрытия, ремонт и покраска ограждений и скамеек на Никольской площади, а также приобретение светодиодного шара.

Кроме того, для дальнейшего содержания парковых зон Администрацией также планируется проведение вышеуказанных мероприятий.

Организация и содержание мест захоронения

На территории поселка Боровский имеется 2 кладбища, в том числе одно действующее общей площадью 7,5 тыс. кв.м.

В 2016 году на территории Старого и Нового кладбища выполнены следующие мероприятия:

- убран естественный и бытовой мусор с территории 44000 кв.м.;

- вырублено кустарников и подлесков на территории 0,351 га;

- вывезено естественного и бытового мусора – 375 т;

- проведена акарицидная обработка территорий кладбищ – 10 га.

Поддержание надлежащего состояния памятников

На территории поселка расположены два памятника: – «Воину-Освободителю» и «Погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны», содержание и благоустройство территории памятников производится по договорам подряда и собственными силами.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне произведен ремонт памятника «Воину – Освободителю» и часовни в Парке Победы.

В дальнейшем планируется проводить мероприятия по поддержанию надлежащего состояния памятников.

Очистка канав, труб и дренажей

С целью минимизации рисков и последствий подтопления паводковыми водами в 2016 году с территории подверженных подтоплению вывезено 6000 куб.м. снега (февраль-март): ул. Советская, ул. Максима Горького, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Первомайская, пер. Кирпичный, ул. Заречная, пер. Заречный, ул. Андреевская, ул. Вокзальная, ул. Тюменская.

Для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог проведена очистка канав по следующим улицам: ул. Суворова, ул. Торфяная, ул. Южная, ул. Молодежная, ул. Братьев Мареевых.

Для комплексного решения данного вопроса на территории муниципального образования необходимо разработать ПСД на водопонижение грунтовых и поверхностных вод и в дальнейшем реализовать его в жизни.

Существующий уровень благоустройства территории не отвечает требованиям нормативных актов органов местного самоуправления муниципального образования поселок Боровский, органов государственной власти Тюменской области.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, для формирования комплексной системы благоустройства муниципального образования поселок Боровский. Важна четкая согласованность действий Администрации муниципального образования поселок Боровский и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселка и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.