

**ДУМА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

31 мая 2023г. № 349

р.п. Боровский

Тюменского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Об информации администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и плане реализации программы на 2023 год |  |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и плане реализации программы на 2023 год, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и плане реализации программы на 2023 год, принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы | В.Н.Самохвалов |

Приложение

к решению Думы муниципального

образования поселок Боровский

от 31.05.2023 № 349

**Информация администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и плане реализации программы на 2023 год.**

Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 11.11.2022 № 389 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский на 2023-2025 гг.» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является – Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования поселок Боровский, озеленение территории муниципального образования, обеспечение безопасности проживания жителей муниципального образования, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования

Основные задачи программы:

 1. Организация взаимодействия администрации с организациями, населением при решении вопросов благоустройства муниципального образования поселок Боровский

 2. Приведение в нормативное состояние элементов благоустройства муниципального образования поселок Боровский.

Муниципальное образование поселок Боровский занимает территорию площадью 12,284 тыс. га., в том числе площадь населенного пункта 3,052 тыс. га. В поселке 41 улица, 14 переулков.

Численность населения на 01.01.2023 года составляет **20 123** человек.

Количество действующих организаций– 276 шт., в том числе:

- школы – 1 (3 корпуса);

- детские сады – 1 (5 корпусов);

- учреждения здравоохранения – 1;

- библиотеки – 3;

- спорткомплекс – 1;

- дом культуры – 1.

Количество многоквартирных домов на территории поселка 117 штук.

Двухквартирные дома на территории поселка 43 штуки.

Количество индивидуальных жилых домов в поселке 2009 штук.

Правила благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утверждены решением Боровской поселковой Думы от 26.08.2020 № 736.

**Внешнее благоустройство поселка**

В целях повышения уровня внешнего благоустройства и озеленения территории муниципального образования поселок Боровский, улучшения показателей комфортности окружающей среды, улучшения внешнего облика придомовых территорий, дворов, газонов, эстетического оформления территорий, закрепленных за организациями, учреждениями, распространения лучшего опыта реализации инициатив жителей посёлка с 2012 года в поселке были проводятся конкурсы «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории».

В летний период 2022 года проведен конкурс«Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории» - 31 участников, в том числе:

- юридические лица – 8 участников,

- физические лица – 23 участников;

 В зимний период проведен конкурс «На лучшее уличное новогоднее оформление».

Среди них организации, предприятия и учреждения, а также собственники частных домостроений и жители многоквартирных домов, которые создают положительное настроение для жителей и гостей поселка Боровский.

Конкурс на «Лучший эскизный проект по благоустройству территории по ул. М. Горького - ул. Советской» -3 участника;

**Поддержание надлежащего состояния памятников**

На территории поселка расположены два памятника: – «Воину-Освободителю» и «Погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны», содержание и благоустройство территории памятников производится по договорам подряда и собственными силами.

В преддверии мероприятий, посвященных празднования 9 Мая, проведены работы по приведению в надлежащее состояние парков, скверов, примыкающих к памятникам мемориалам Великой Отечественной войны, а это уборка территории, очистка и покраска.

В дальнейшем планируется проводить мероприятия по поддержанию надлежащего состояния памятников.

**Уличное освещение**

 Текущее содержание и установка новых светильников уличного освещения производится за счёт средств местного бюджета собственными силами и по муниципальным контрактам.

В 2022 году освещено улиц 2,416 км, установлено- 66 светильников.

- ул. Набережная протяженность 861м, установлено 22светильника;

- ул. Новая Озерная – протяженностью 261 м, установлено 7 светильников;

- ул. Первомайская протяженность 360 м, установлено 11светильников;

-пер. Пер. Лесной 109 м, установлено 3 светильника;

-пер. Торфяная односторонка 160 м, установлено 4 светильника;

-пер. Торфяная 400 м, установлено 16 светильника;

-пер. Трактовая 160 м, установлено 3 светильника;

- ул. Зеленая 100 м, установлено 3 светильника.

В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту сетей уличного освещения, повышение освещенности улиц за счет модернизации.

 **Устройство детских игровых площадок и малых архитектурных форм**

В 2022 году на территории муниципального образования поселок Боровский расположена 55 детская игровая площадка с расположенными на них малыми архитектурными формами (МАФами – 358шт.).

Произведен демонтаж 3 МАФов, не соответствующих нормам. Производится частичная замена 13 элементов МАФов по ул. Мира,11, ул. Мира,18, ул. Мира,14, ул. Советская,10, 18, ул. Б. Мареевых 3-4, Ленинградская,16, ул. Островского,2, ул. Островского,21,

 Администрацией муниципального образования поселок Боровский совместно с отрядом главы проведена следующая работа:

- ул. Советская, 18 - произведена вырубка поросли кустарников с детской площадки, демонтаж, а также ремонт и покраска МАФов и ограждения;

- ул. Ленинградская,18 – покраска МАФов;

- ул. Торфяная, 2 – покраска МАФов;

- ул. Островского,5 и Советская,10, Пушкина,6 - вырубка поросли кустарников;

- ул. М. Горького,8 - произведена вырубка поросли кустарников с детской площадки, покраска МАФов;

- ул. Мира,20 – покраска и ремонт МАФов;

- ул. Мира, 14 А - проведена уборка футбольной площадки от травы, восстановлено ограждение спортивной площадки;

- Никольская площадь – роспись МАФов;

Завезено 7 машин песка на детские площадки (Б. Мареевых,3, Ленинградская,16, Мира, 16, Советская,10,Советская,18, Храм).

На 2023 г. планируются работы по содержанию детских игровых площадок.

**Обеспечение чистоты на территории поселка и ликвидация несанкционированных свалок**

Недостаточный уровень экологической культуры и ответственности населения поселка за состояние окружающей среды.

Причина возникновения проблемы:

недостаточная вовлеченность населения в мероприятия по охране окружающей среды.

На территории поселка ежегодно проводятся массовые мероприятия по охране окружающей среды, в которых, в основном, принимают участие обучающиеся образовательных организаций.

За 2022 год было проведено более 30 мероприятий, в которых приняли участие 2,5 тыс. жителей, представителей предприятий, организаций всех видов собственности, учебных заведений, Депутатского корпуса, Администрации муниципального образования поселок Боровский, более 80 предприятий различных форм собственности. Принимали участие в посадке саженцев, занимались уборкой береговой линии озера и водоемов, уборкой территорий и улиц поселка от мусора, обрезка веток, вывоз мусора.

Для обеспечения чистоты на территории поселка регулярно проводятся следующие работы:

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- проведение акций по уборке лесных участков;

- месячники по благоустройству и санитарной очистке поселка;

- вывоз крупно-габаритного мусора;

В 2022 году проведено обследования территории. Выявлено 2 несанкционированных свалки общим объемом 97 куб.м. Заключен и исполнен контракт для ликвидации 2-х свалок в 2022 году.

Ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования поселок Боровский, в том числе и на землях лесного фонда.

Администрация муниципального образования поселок Боровский в 2023 году планирует продолжить работу по тем же направлениям.

**Места массового отдыха**

Общая площадь парков, скверов и зон отдыха 22055 м2.

Инфраструктура отдыха населения поселка на муниципальном уровне состоит из парковых зон: Парк Победы по ул. Советской, Парковая зона ул. Островского - ул. Набережная, Сквер по улице М. Горького.

По содержанию мест массового отдыха в нормативном состоянии проводятся следующие мероприятия:

летнее содержание:

- ежедневная уборка парков и улиц от мусора;

- скашивание травы в парках и на обочинах дорог;

- обслуживание фонтана;

- содержание МАФов, ограждений, садово-парковой мебели;

- механизированная очистка тротуаров.

зимнее содержание:

- ручная и механизированная уборка снега;

- вывоз снега.

**Организация и содержание мест захоронения**

Одно из важных направлений деятельности ОМС пос.Боровский – содержание мест захоронения. В Боровском 2 кладбища. Одно закрыто для захоронений с 2010 года, т.к. находится в центре поселка.

В 2022 году на территории Старого и Нового кладбища выполнены следующие мероприятия:

- установка ограждения на кладбище по периметру с четырех сторон, общей протяженностью 1272 м, расположенного на территории муниципального образования поселок Боровский автомобильная дорога «Тюмень – Боровский - Богандинский» 12 км.

- работы по спиливанию и сносу аварийных деревьев на территории кладбища -7 шт.;

- убран естественный и бытовой мусор с территории;

- проведена аккарицидная обработка территорий кладбищ;

- произведена обваловка территорий кладбищ;

Еженедельно производится мониторинг захоронений на кладбище, производится уборка бытового мусора и несанкционированных свалок на территории кладбищ, уборка аварийных деревьев при обнаружении или при обращении граждан.

В работе вопрос по оформлению земельного участка действующего кладбища, которое расположено на землях лесного фонда, с расширением границ.

**Отчет о средствах, выделенных на реализацию программы в 2022 году**

В 2022 году на реализацию программы направлено 30993 тыс. руб., исполнено 28654 тыс.руб. Финансирование программы осуществлялось по двум подразделам бюджета по пдрз 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в размере 120 тыс.руб. (средства направлены на поощрения участников конкурсов по благоустройству) и по пдрз 0503 «Благоустройство».

Первоначальный план по пдрз 0503 «Благоустройство» на 2022 год составлял 18898 тыс. рублей, уточненный годовой план на 01.10.2023 год 31656 тыс. рублей, исполнено – 29318 тыс.руб., что составляет 93 % к годовому плану.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | Утвержденный план | Уточненный план | Отклонение | Исполнено |
| **0503** | **0600000000** |  |  |  |  |
| 0503 | Уличное освещение | 6460 | 13306 | 6846 | 12997 |
| 0503 | Озеленение | 250 | 230 | -20 | 230 |
| 0503 | Содержание мест захоронения | 875 | 5037 | 4162 | 3610 |
| 0503 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | 3602 | 3680 | 78 | 3232 |
| 0503 | Прочие мероприятия по благоустройству | 7711 | 9403 | 1692 | 9249 |
|  | Итого | 18898 | 31656 | 12758 | 29318 |

Увеличение плановых показателей произошло за счет выделения целевых средств по распоряжениям Администрации Тюменского муниципального района в сумме 10938 тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата распоряжения | Направление расходов | Выделено/израсходовано |
| Распоряжение АТМР от 30.06.2022 №603ро | На решение вопросов местного значения по устройству уличного освещения | 6441,835/6441,835 |
| Распоряжение АТМР от 23.08.2022 №771ро | На решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории поселения для устройства ограждения кладбища | 4274,0/2871,057 |
| Распоряжение АТМР от 10.02.2022 №109ро | На решение вопросов местного значения по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом по покосу травы | 222,5/147,363 |

Также плановые показатели увеличились за счет остатков, сложившихся на 01.01.2022 год в сумме 958 тыс.руб. и за счет перераспределение экономии по другим подразделам 862 тыс.руб.

Средства направлены на следующие мероприятия:

Содержание контейнерных площадок-976 тыс.руб.;

Ликвидация свалок-395 тыс.руб.;

Содержание ЭКОбоксов-24 тыс.руб.;

Ремонт контейнерных площадок-251 тыс.руб.;

Устройство КП под КГМ-1541 тыс.руб.;

Приобретение и посадка рассады-230 тыс.руб.;

Уличное освещение -5130 тыс.руб.;

Услуги автовышки для уличного освещения-439 тыс.руб.

Электротовары для уличного освещения -474 тыс.руб.;

Услуги электрика -317 тыс.руб.;

Перенос опоры уличного освещения-195 тыс.руб.;

Вывоз мусора с кладбища -329 тыс.руб.;

Аккарицидная обработка кладбищ-16 тыс.руб.;

Содержание территорий кладбищ 278 тыс.руб.;

Изготовление и установка информационных щитов на кладбище-16 тыс.руб.;

Услуги по привозу воды на кладбище-10 тыс.руб.;

Спиливание аварийных деревьев на кладбище-85 тыс.руб.;

Услуги автовышки (демонтаж, монтаж баннеров)- 91тыс.руб.

Зимнее содержание мест общего пользования -1422 тыс.руб.

Санитарная уборка улиц, общественных территорий-1811 тыс.руб.

Приобретение ГСМ благоустройство-129 тыс.руб.

Экспертиза сметы благоустройство сквера-33 тыс.руб.;

Приобретение насосов для фонтана-46 тыс.руб.;

Содержание парков-1603 тыс.руб.

Изготовление информационных табличек-17 тыс.руб.;

Очистка пешеходных дорожек-97 тыс.руб.;

Демонтаж елок-54 тыс.руб.;

Вывоз снега с улиц-1364 тыс.руб.;

Приобретение и установка счетчиков воды на фонтан-8 тыс.руб.;

Водоснабжение фонтана-7 тыс.руб.;

Футболки, бейсболки для отряда главы-98 тыс.руб.;

Акарицидная обработка общественных территорий-27 тыс.руб.;

Покос травы-500 тыс.руб.;

Услуги по откачке воды, перевоз груза-192 тыс.руб.;

Услуги спецтехники по разравниванию срезки, грунта – 83 тыс.руб.

Транспортные услуги по перевозке грунта в места общего пользования-78 тыс.руб.;

Приобретение плиты гранитной для ремонта фонтана-20 тыс.руб.;

Приобретение строительных и хоз.товаров-168 тыс.руб.;

Устройство дренажной канавы-83 тыс.руб.;

Приобретение комплектующих по ремонту МАФ-68 тыс.руб.;

Оплата сметчика по договору ГПХ-13 тыс.руб.;

Снос аварийных деревьев-206 тыс.руб.;

Проведение историко-культурной экспертизы (сквер Мира)-130 тыс.руб.;

Корректировка сметы (сквер Мира)-120 тыс.руб.

 Выполнение по устройству уличного освещения (ул. Набережная, ул. Новая Озерная, ул. Первомайская, пер. Лесной, ул. Торфяная , ул. Торфяная, ул. Трактовая, ул. Зеленая) – 6442 тыс.руб.

 Устройства ограждения кладбища -2871 тыс.руб.

Ремонт МАФов на детских площадках -119 тыс.руб.

Разработка ПСД по благоустройству дворовой территории ул.Мира, 22-192 тыс.руб.

Разработка ПСД по благоустройству дворовой территории ул.Островского, 34 - 253 тыс.руб.

Разработка проекта по благоустройству территории по ул.Горького-ул. Советская -80 тыс.руб.

Обслуживание автомобиля для благоустройста-56 тыс.руб.

Установка елок и ограждений (3 шт.)-99 тыс.руб.

Перенос контейнерной площадки перЛесной -32 тыс.руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» не исполнено 2338 тыс.руб.:

- уличное освещение экономия 160 тыс.руб. и кредиторская задолженность за декабрь 149 тыс.руб.;

- экономия по торгам целевые средства -1924 тыс.руб. и экономия по торгам за счет собственных средств 105 тыс.руб.

**План мероприятий по благоустройству, запланированный в бюджете на 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сумма, тыс. руб.** |
| **Благоустройство - сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок, всего** | **1189** |
| Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок | 857 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 282 |
| Сбор и утилизация ртутных ламп | 50 |
| **Благоустройство - озеленение территории, всего** | **300** |
| Выполнение работ по поставке и посадке цветочной рассады | 300 |
| **Благоустройство - освещение улиц, всего** | **7294** |
| Оказание услуг энергоснабжения (уличное освещение АО ЭК Восток | 5743 |
| Оказание услуг энергоснабжения (уличное освещение АО "Газпром энергосбыт Тюмень") | 340 |
| Оказание транспортных услуг специальным транспортом для нужд муниципального образования поселок (ремонт уличного освещения) | 398 |
| Оказание услуг по ремонту уличного освещения на территории муниципального образования поселок Боровский, Тюменского района, Тюменской области | 322 |
| Поставка электроматериалов для ремонта уличного освещения | 491 |
| **Благоустройство - содержание мест захоронения, всего** | **1408** |
| Оказание услуг по содержанию территорий кладбищ | 431 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (кладбище) | 389 |
| Акарицидная обработка кладбищ | 8 |
| Выполнение работ по инвентаризации мест погребения (кладбища) и мест захоронения (могил) в 2021-2023 гг | 150 |
| Сметы по содержанию кладбищ | 10 |
| Установление санитарной защитной зоны на кладбище | 420 |
| **Благоустройство - создание условий для массового отдыха жителей поселения, прочие расходы, всего** | **10767** |
| Выполнение работ по содержанию мест массового отдыха (парков, площадей) | 2762 |
| Выполнение работ по зимнему содержанию территорий общего пользования в муниципальном образовании поселок Боровский | 1224 |
| выполнение работ по обслуживанию общественных территорий (уборка мусора, очистка урн, покос травы, содержание стел, детских площадок, уборка упавших деревьев) в 2023 года | 2863 |
| Выполнение работ по обрезке и спиливанию аварийных деревьев в муниципальном образовании поселок Боровский | 300 |
| Оказание транспортных услуг специальным транспортом | 300 |
| Аккарицидная обработка улиц и территорий общего пользования в 2023году | 80 |
| Приобретение табличек и указателей улиц | 100 |
| Приобретение баннеров, монтаж, демонтаж баннеров для праздничного оформления поселка | 200 |
| Приобретение ГСМ для нужд благоустройства | 240 |
| Разработка локальных сметных расчетов для нужд благоустройства | 50 |
| Приобретение хозяйственных товаров для нужд благоустройства (перчатки, мешки для мусора, краска, ведра, грабли и тд.) | 349 |
| Приобретение футболок, бейсболок для подростков отряда главы | 120 |
| Водоснабжение фонтана | 10 |
|  Приобретение насоса для фонтана | 50 |
| Выполнение работ по очистке от снега тротуаров, пешеходных дорожек | 214 |
| Выполнение работ по сбору и вывозу снега с улиц муниципального образования поселок Боровский | 600 |
| Демонтаж МАФ, ремонт МАФ, приобретение комплектующих для МАФов | 300 |
| Общественно значимый проект на территории муниципального образования поселок Боровский «Устройство детской спортивной площадки по ул. Островского, 35»- 864,4т.р., из них за счет средствобластного бюджета-599,9 т.р.,за счет собственных средств-265 т.р., вклад граждан -9,5 т.р. | 855 |
| Устройство елок на ул.Мира, ул.Советская, Никольская площадь, демонтаж елок | 150 |
| **Всего** | **20958** |
| **Отчет о достижении показателей муниципальной программы** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи, цели, показатели | Ед. изм. | 2022 год(текущий год) | План 2023года |
| Плановое значение на год | Фактическое значение на 31.12. 2022 г. |
| **Цель 1.** Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования поселок Боровский, озеленение территории муниципального образования, обеспечение безопасности проживания жителей муниципального образования, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| **Показатель эффекта Уровень благоустройства территории поселка Боровский** | % | 80 | 80 | 85 |
| **Задача 1. *Организация взаимодействия администрации с организациями, населением при решении вопросов благоустройства муниципального образования поселок Боровский*** |  |  |  |  |
| Показатель 1 процент привлечения населения к работам по благоустройству | % | 85 | 85 | 88 |
| **Задача 2. *Приведение в нормативное состояние элементов благоустройства муниципального образования поселок Боровский*** |  |  |  |  |
| Показатель 1. Процент освещенности улиц | % | 85 | 85 | 87 |
| Показатель 2.Сохранность и поддержание нормативном состоянии памятников | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Показатель 3.Протяженность очищенных канав | м | 500 | 500 | 500 |
| Показатель 4. Количество детских игровых площадок | шт. | 41 | 41 | 41 |
| Показатель 5. Увеличение площади цветников | м2 | 217 | 217 | 220 |
| Показатель 6. Содержание в нормативном состоянии парков | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 9. Количество выписанных предупреждений, предписаний, протоколов за нарушение Правил по благоустройству территории | шт. | 186 | 190 | 190 |
| Показатель 9. Содержание в нормативном состоянии мест захоронения | шт. | 2 | 2 | 2 |