АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования

поселок Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 мая  2022 г.						                                 № 198

рп. Боровский

Тюменского муниципального района

О внесении изменений в Муниципальную программу  муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2022 года, утвержденную распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 20.04.2018 №134

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:

      - Внести изменения в Муниципальную программу  муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2022 года, утвержденную распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 20.04.2018 №134:

  - В наименование программы цифру «2022» заменить на цифру «2024»;

  - Приложения к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   С.В.Сычева

| Приложение к распоряжению администрации муниципального образования поселок Боровский от «17» мая 2022 № 198 ПАСПОРТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы |  |  |  |
| муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2024 года |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы |  | Администрация муниципального образования поселок Боровский (далее-Администрация) |  |
| Цели программы |  | Повышение уровня качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский |  |
| Задачи программы |  | Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования |  |
| Сроки реализации программы |  | 2019-2024 годы |  |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) |  | Общий объем финансирования в 2019-2024 годы -82542,912. тыс.руб., в том числе: Средства местного бюджета Всего 2019-2024 годы – 59067,664 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 57160,9. тыс.руб. 2020год – 1865,22 тыс.руб. 2021 год –0 тыс.руб. 2022 год – 25,1 тыс.руб. 2023 год -16,444 тыс.руб. 2024 год – 0 тыс.руб. Средства областного бюджета Всего 2019-2024 годы – 23 475,248 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0 тыс.руб. 2023 год -23 475,248 тыс.руб. 2024 год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | К 2024 году планируется: - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; - Повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования поселок Боровский |  |

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики муниципального образования поселок Боровский в области формирования современной сельской среды.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» кардинальное повышение комфортности городской среды является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

В муниципальном образовании поселок Боровский сформированы организационные и финансовые механизмы по реализации комплексного подхода к благоустройству территорий, муниципальное образование последовательно совершенствует и развивает направление по созданию комфортной сельской среды для повышения качества проживания граждан, создания условий функциональности, безопасности и эстетики общественных территорий.

За последнее время в  муниципальном образовании поселок Боровский реализованы мероприятия как по благоустройству общественных территорий (парков, скверов и иных территорий), так и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Наиболее значимыми и масштабными проектами благоустройства последних лет являются благоустройство территории сквера по ул.М.Горького, благоустройство десяти дворов в 2019 году.

Формирование комфортной сельской среды стало одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования поселок Боровский, а вопросам благоустройства и озеленения территории муниципального образования уделяется особое внимание.

Также, в муниципальном образовании поселок Боровский сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

Вместе с тем, существует ряд вопросов, требующих решения и дальнейшего совершенствования подходов в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий:

1) отсутствие достаточного количества парковочных мест;

2) отсутствие либо износ асфальтового покрытия;

3) потребность в детских и спортивных площадках;

4) отсутствие достаточного уровня освещенности территорий;

5) неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

6) отсутствие системы ливневой канализации на дворовых и общественных территориях.

Программа направлена на дальнейшее повышение качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский.

Цель Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам об утверждении паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» (протокол от 24.09.2018 № 12).

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задачи «Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования».

Срок реализации Программы: 2019-2024 годы.

В связи с тем, что запланированные мероприятия выполняются ежегодно, этапы реализации программы не предусмотрены.

Нормативно-правовое регулирование в сфере формирования комфортной сельской среду определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Раздел 2. Система основных мероприятий программы

Система основных мероприятий Программы приведена в Приложении 1 к Программе. Информация об отдельных аспектах реализации мероприятий Программы приведена ниже:

1.Благоустройство дворовых территорий.

В целях поддержания и развития положительных тенденций в сфере благоустройства дворовых территорий необходима целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий  муниципального образования поселок Боровский.

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к обустройству дворовых территорий, который осуществляется исходя из перечня работ, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, но не ограничиваясь им.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий необходимо в полном объеме задействовать механизмы вовлечения граждан как в процесс подготовки и реализации проекта, так и при приемке выполненных работ.

Для учета мнения собственников помещений в многоквартирном доме о видах работ по благоустройству дворовых территорий проект благоустройства дворовой территории подлежит обсуждению с собственниками помещений в многоквартирном доме, представителями управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов.

Решения о проведении работ по благоустройству дворовых территорий, а также утверждение видов работ и мест расположения элементов благоустройства на дворовой территории принимаются на общем собрании членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, специализированного потребительского кооператива, либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовых территорий.

Формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, а также порядок проведения инвентаризации дворовых территорий определяется нормативно-правовым актом органа местного самоуправления, об утверждении порядка отбора прилегающих территорий к многоквартирным домам для проведения работ по благоустройству.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка территории, высадка деревьев, цветочных насаждений и т.п.).

- Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения.

При проектировании новых или реконструкции существующих общественных территорий необходима тщательная проработка концепции рассматриваемой территории, при определении акцентов необходимо учитывать исторические аспекты, привычки населения, ориентированность на возрастные группы и другие факторы. Для повышения комфортности пребывания и восприятия предназначенных для отдыха зон рекомендуется максимально раскрывать потенциал микропространств (уличная мебель, павильоны, водные объекты и др.).

Подготовка проектов общественных территорий, парков, скверов должна осуществляться при максимальном вовлечении жителей, с учетом их мнения и потребностей.

При реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий необходимо в полном объеме задействовать механизмы вовлечения граждан в процесс приемки выполненных работ.

Реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств необходимо осуществлять с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественных территорий.

Порядок проведения инвентаризации общественных территорий в муниципальном образовании (далее – инвентаризация)

Целями проведения инвентаризации являются оценка текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании, определение общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Для проведения инвентаризации в муниципальном образовании создается муниципальная инвентаризационная комиссия. Состав комиссии, порядок её формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом Администрации.

Инвентаризация проводится путем обследования общественных территорий и расположенных на них элементов в соответствии с графиком, утверждаемым муниципальной инвентаризационной комиссией.

По результатам инвентаризации формируется паспорт общественной территории по форме, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации.

Проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется после выполнения работ по строительству, реконструкции либо капитальному ремонту (ремонту) инженерных сетей, либо синхронизировано.

    - Раздел 4. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования в 2019-2024 годы -82542,912. тыс.руб., в том числе:

Средства местного бюджета

Всего 2019-2024 годы – 59067,664 тыс.руб., в том числе:

2019 год –  57160,9. тыс.руб.

2020год – 1865,22  тыс.руб.

2021 год –0 тыс.руб.

2022 год – 25,1 тыс.руб.

2023 год -16,444 тыс.руб.

2024 год – 0 тыс.руб.

Средства областного бюджета

Всего 2019-2024 годы – 23 475,248 тыс.руб., в том числе:

2019 год – 0,00 тыс.руб.

2020год – 0,00  тыс.руб.

2021 год – 0,00 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб.

2023 год -23 475,248 тыс.руб.

2024 год – 0 тыс.руб.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели программы.

К 2024 году планируется:

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;

- Повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Боровский.

- Раздел 6. Управление рисками реализации программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К рискам реализации Программы следует отнести:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению Программы в полном объеме.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию ресурсов, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы.

Меры управления рисками реализации Программы основывающиеся на принципах профилактики:

1. Необходимо осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации, хода выполнения и результативности Программы.

2. Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации Программы.

3. Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств местного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

Меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков:

- Качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

- Качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2024 года». |
| --- | --- |

План основных мероприятий по реализации муниципальной программы

муниципального образования поселок Боровский

«Формирование современной сельской среды» до 2024 года

| Наименование задачи | № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы финансирования на период действия муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по программе «Формирование современной сельской среды» до 2024 года» |  |  |  | 57160,9 | 1865,22 | 0 | 25,1 | 23516,8 | 0 |
| Цель – Повышение уровня качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходы по цели |  |  |  | 57160,9 | 1865,22 | 0 | 25,1 | 23491,692 | 0 |
| в том числе средства Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 . Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования | 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2019-2024 гг. | 39101 | 1596,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок Боровский, Тюменского района, Тюменской области улица Ленинградская д. 16, улица Пушкина д. 6, улица Пушкина д. 2- 8 Марта д.2.4., улица Мира д.23-24, улица Островского д. 20. Улица Островского д. 27 | 2019 | 39101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на благоустройство МКД (ул. Мира, д. 9, д.10, д.11; Мира д.15, д.16, д.17; 8 Марта д.1, М. Горького д.11, Советская д.8, д.10) | 2020 |  | 1596,72 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения | 2019-2024 гг. | 18059,9 | 268,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Благоустройство территории сквера по ул.М.Горького, рп.Боровский, Тюменского района, Тюменской области | 2019 | 16703,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | обустройство бесшовного покрытия на Никольской площади | 2019 | 1356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД (благоустройство сквера ул.Мира) | 2020 |  | 268,5 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории сквера по ул.Мира рп.Боровский, Тюменского района, Тюменской области |  |  |  |  |  | 23491,692 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе  муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2024 года»

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы  муниципального образования поселок Боровский

«Формирование современной сельской среды» до 2024 года

| № п/п | Наименование показателя, направленность | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2018 год (оценка) | Плановые значения показателя |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |  |  |
| Цель – Повышение уровня качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития сельской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, прямой | % | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Задача - Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, проживающих в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, прямой | % | 19 | 39 | 39 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения запланированных к реализации в плановом году, прямой | % | 29 | 43 | 43 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 |  |