04.05.2022 Экспертные заключения, предложения к проекту направлять в администрацию муниципального образования поселок Боровский в течение 7 дней до 10.05.2022 (в течение 7 дней со дня размещения проекта – 04.05.2022) по адресу: п. Боровский, ул. Островского, д.33, 2 этаж, кабинет 3 (приемная)  и по электронной почте: borovskiy-m.o@inbox.ru

# АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального  образования

поселок  Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ 2022 г.							                        № ___

рп.Боровский

Тюменского муниципального района

Об отдельных особенностях изменения существенных условий контрактов на закупку товаров работ услуг для муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь статьями 31, 49 Устава муниципального образования поселок Боровский:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский.

2. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение следующих существенных условий муниципального контракта (за исключением муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия) (далее - муниципальный контракт), заключенного до 1 января 2023 года для муниципальных нужд (далее - муниципальный контракт), если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения:

а) цены контракта;

б) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая установление аванса, размера аванса;

в) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

г) иных существенных условий контракта.

3. Установить, что при возникновении в ходе исполнения муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее — контракт по строительству), независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году допускаются следующие изменения существенных условий контракта:

а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ранее изменялся;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ.

4. Утвердить Порядок принятия решения и подготовки проектов распоряжений администрации муниципального образования поселок Боровский  об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года, контракта по строительству, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

5. Контрактному управляющему администрации муниципального образования поселок Боровский опубликовать текст настоящего постановления в газете «Боровские вести» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.

7.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Суппес О.В., заместителя главы сельского поселения.

Глава муниципального образования                                                     С.В. Сычева

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования поселок Боровский

от ___________№____________

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ

УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО

ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, КОНТРАКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, определяет порядок принятия решения и подготовки проектов распоряжений администрации муниципального образования поселок Боровский об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года, контракта по строительству.

Изменение существенных условий муниципального контракта допускается при исполнении контракта, стороной которого является муниципальный заказчик администрация муниципального образования поселок Боровский.

2. При исполнении муниципального контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 2 - 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 №680;

2) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий муниципального контракта;

3) муниципальный контракт заключен до 1 января 2023 года и при его исполнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3. Изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется в следующем порядке:

1) заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной муниципального контракта, предложения об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий муниципального контракта, подлежащих изменению, рассматривает предложение в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления указанных документов (исчисление срока начинается с первого рабочего дня следующего за днем направления предложения);

2) Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет  письменное обращение об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка Председателю межведомственной комиссии по вопросам изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 01.01.2023 (далее — Комиссия);

3) в случае если Комиссия приняла решение о невозможности изменения условий муниципального контракта, в течение 3 рабочих дней направляет заказчику решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия муниципального контракта;

4) заказчик в течение 3 рабочих дней направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)  решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия муниципального контракта;

5) в случае вынесения Комиссией положительного решения о возможности  изменения условий муниципального контракта  на основании обращения заказчика, решения Комиссии, и предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в срок не более 5 рабочих дней Заказчик готовит проект распоряжения администрация муниципального образования поселок Боровский.

4. Изменение существенных условий контракта по строительству осуществляется в следующем порядке:

1) заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной муниципального контракта, предложения об изменении существенных условий контракта по строительству с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта по строительству, подлежащих изменению, рассматривает предложение в срок не более 2 рабочих дней с даты поступления указанных документов (исчисление срока начинается с первого рабочего дня следующего за днем направления предложения);

2) при наличии оснований для внесения изменений в существенные условия контракта по строительству заказчик направляет Комиссии письменное обращение об изменении существенных условий контракта по строительству с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

3) Заказчик в течение 2 рабочих дней направляет  письменное обращение об изменении существенных условий контракта по строительству с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка председателю Комиссии;

4) в случае если Комиссия приняла решение о невозможности изменения условий муниципального контракта, в течение 1 рабочего дня направляет заказчику решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия контракта по строительству;

5) заказчик в течение 2 рабочих дней направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)  решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия контракта по строительству;

6) в случае вынесения Комиссией положительного решения о возможности  изменения условий контракта по строительству Заказчик закупки на основании  решения Комиссии, и предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в срок не более 2 рабочих дней готовит проект распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский и направляет его на согласование в Администрацию Тюменского муниципального района.

5. К проекту распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский прилагается муниципальный контракт (контракт по строительству), в который вносятся изменения существенных условий, и пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о муниципальном контракте (контракте по строительству) и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон муниципального контракта (контракта по строительству);

3) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Тюменской области, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен муниципальный контракт (контракт по строительству);

4) предложение об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта по строительству) и обоснование заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту (контракту по строительству), которое должно содержать описание возникших фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;

5) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, повлекшие невозможность исполнения муниципального контракта (контракта по строительству);

6) проект дополнительного соглашения к муниципальному контракту (контракту по строительству) об изменении существенных условий контракта.

6. Принятие распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский осуществляется в порядке, предусмотренном действующими муниципальными нормативно-правовыми актами аадминистрации муниципального образования поселок Боровский.

Проект распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года (контракта по строительству) подлежит обязательному согласованию с органом Администрации Тюменского муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.