

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**Муниципального образования**

**поселок Боровский**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 августа 2018 г. № 82

п. Боровский

Тюменского муниципального района

О проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в осенний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования посёлок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы от 28.03.2018 № 404:

1. Провести в период с 1 сентября по 30 сентября 2018 года экологические субботники по очистке, благоустройству и улучшению санитарно-технического состояния территории муниципального образования поселок Боровский.
2. Утвердить план проведения экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский согласно приложению 1.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, председателям садоводческим, огороднических и потребительских товариществ, принять активное участие в проведении экологического субботника и произвести санитарную очистку прилегающих и отводных территорий с обязательным и полным вывозом собранного мусора на полигон твердых коммунальных отходов собственными силами.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ, обеспечить проведение экологических субботников.
5. Объявить единые дни проведения субботников на территории муниципального образования поселок Боровский 06.09.2018 и 21.09.2018.
6. Рекомендовать директору МУП «ЖКХ п. Боровский»:
   1. Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой и многоэтажной застройки;
   2. В срок до 03.09.2018 года разработать и согласовать с администрацией муниципального образования поселок Боровский график и маршруты движения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с территорий, прилегающих к частным домовладениям и подведомственных территорий общего пользования, а также организовать ликвидацию стихийных свалок.
7. При проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский запрещено пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой растительности, листвы и мусора.
8. Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и кустарников, собираемых при проведении мероприятий по уборке территорий, производить в мешки для мусора.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования

посёлок Боровский

от 24.08.2018 № 82

**План проведения экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в осенний период 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Обеспечить информирование населения о проведении общепоселкового субботника: | до 01.09.2018 | Шапошникова Е.Б.  Никифоров М.В. |
| 1.1. | Опубликовать данное Постановление в сети интернет и в газете «Боровские вести» | 30.08.2018 | Шапошникова Е.Б.  Набиева В.Р. |
| 1.2. | Разместить объявления на информационных стендах на территории МО и досках объявлений на МКД | с 30.09.2018 еженедельно | Крамарь Е.Л.  Иванов Ю. В. |
| 2. | Подготовить и обеспечить рассылку обращений | | |
| 2.1 | Депутатам МО п. Боровский | 29.08.2018 | Никифоров М.В.  Крамарь Е.Л. |
| 2.2 | Общественным организациям | 26.08.2018  06.09.2018 | Никифоров М.В.  Крамарь Е.Л. |
| 2.3 | Жителям частного сектора и собственникам гаражей п. Боровский | до 01.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 2.4 | Жителям многоквартирных жилых домов п. Боровский | 01.09.2018 - 01.09.2018 | Никифоров М.В.  Крамарь Е.Л. |
| 2.5 | Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности | до 01.09.2018 | Крамарь Е.Л., Хамидуллина Э.Р., Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 3 | Обеспечить привлечение в участии экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский общественных организаций (ВООВ "Боевое братство», Молодёжное объединение п. Боровский, Совет ветеранов, Приход, Общественная организация «Христиане Баптисты») | до 06.09.2018 | Шапошникова Е.Б. |
| 4 | Составить и согласовать маршрут и движения автотранспорта по сбору и вывозу мусора с территории МО | до 01.09.2018 | Иванов Ю.В., Крамарь Е.Л. |
| 5. | Обеспечение инструментом и инвентарем мероприятия по уборке территории поселка Боровский | 01.09.2018-  30.09.2018 | Суппес О.В.  Крамарь Е.Л. |
| 5.1 | Обеспечение инструментом и инвентарем участников субботника в многоквартирных жилых домах | 01.09.2018-  30.09.2018 | Управляющие компании, ТСЖ |
| 6 | Организация уборки мест массового отдыха: | 06.09.2018-  15.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 6.1 | Никольская площадь и прилегающая территория к Храму, газон у автовокзала | 06.09.2018-  15.09.2018 | МАОУ Боровская СОШ |
| 6.2 | Парк Победы, Памятник Солдату, ул. Максима Горького | 06.09.2018-  15.09.2018 |
| 6.3 | ул. Октябрьская (Сквер), ул. Островского | 06.09.2018-  30.09.2018 | Администрация МО п. Боровский. Депутаты МО, общественные организации |
| 6.4 | Корт (ул. Мира, ул. 8-е Марта) МАУ «СК «Боровский» | 01.09.2018-  08.09.2018 | Шапошникова Е.Б.Квинт А.А. общественные организации |
| 7 | Рекомендовать организациям провести мероприятия по очистке территории: | до 06.09.2018 | Руководители организаций, предприятий и учреждений |
| 7.1 | ФКУ «Уралуправтодор» (очистка полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1 Р402) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.2 | ГКУ ТО «УАД» (очистка полосы отвода автомобильной дороги Т- 1739) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.3 | Тюменский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» (очистке леса возле ФАД, ул. Вокзальная, ул. Братьев Мареевых, 8) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.4 | ООО «РЖД», (очистка полосы отвода ул. Островского, Вокзальная) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.5 | Садоводческие некоммерческие товарищества (очистка территории) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.6 | ПАО «СУЭНКО» (очистка охранной зоны ВЛ на территории п. Боровский) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.7 | ЗАО Птицефабрика «Боровская» (Территория птицефабрики и прилегающая территория, территория по ул. Торфяная 2) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.8 | ЗАО «Пышмаавтодор» (Вдоль прилегающей территории к переулку Кирпичный, вдоль прилегающей территории со стороны ОАД) )«Тюмень-Боровский-Богандинский» | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.9 | МАУ ДК «Боровский» (Прилегающая территория по:  - ул. Октябрьская, 3, - ул. Советская, 4) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.10 | МАУ СК «Боровский» (Прилегающая территория по:  - ул. Мира, 21, - ул. Октябрьская, 1а, - лесной массив к стадиону) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.11 | Администрация - ул. Октябрьская, (сквер) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.12 | МАУК ЦБС ТМР (Прилегающая территория по:  - ул. Советская, ул. Мира) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.13 | Боровская больница (Прилегающая территория по ул. Ленинградская 16, Островского 23, здание рентген кабинета) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.14 | МАОУ Боровская СОШ Прилегающая территория по:  ул. Ленинградская, 7, ул. Островского, 10, ул. Советская, 12,  Парк Победы (ул. Советская), территория кинотеатра «Аврора» (ул. М. Горького, 4а) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.15 | МАДОУ "Журавушка" (Прилегающая территория по:  ул. Мира, 11а, ул. М. Горького, 10, ул. М. Горького, 1- ул. Островского, 16) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.16 | МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» (Прилегающая территория по:- ул. Октябрьская, 3а, - придомовая территория ул. Советская 1,- ул. Мира, 14) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.17 | ДЮСШ ТМР Территория корта по улице 8 марта, 1 | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.18 | Автозаправка «Газпромнефть» (Прилегающая территория по ул. Первомайская, 6 стр. 2) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.19 | ООО «КООПРОМ» (Прилегающая территория по ул. Герцена, 22а (до дороги) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.20 | ООО «Центавр» (Прилегающая территория по ул. Герцена, 1-10, в том числе лесной массив у АБК) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.21 | 135 пожарная часть (Прилегающая территория по ул. Герцена (до территории МУП ЖКХ п. Боровский)). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.22 | МУП ЖКХ «Боровский» (Прилегающая территория по:  - ул. Островского, 5, - ул. Мира, 8а, - ул. Герцена, 113, 116  - ул. Советская 15а) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.23 | ТСЖ «Сибиряк» (Прилегающая территория по ул. Островского, 34). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.24 | ПАО «СУЭНКО» (Прилегающая территория по ул. Набережная, 60). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.25 | ООО «Виктория» (Прилегающая территория по ул. Новоселов). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.26 | ИП Булашов А.В., ООО «Родник» (Прилегающая территория по ул. Первомайская 6/1(включая остановочный комплекс). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.27 | ООО «Хартманн», ИП Вальдер Е.А. (Прилегающая территория по улице Мира:- до магазина «Фрукты овощи»,  - до жилого дома по ул. Мира, д. 20  - придомовая территория ул. Мира 24.  - прилегающая территория ул. Островского 20а  - прилегающая территория ул. Островского 34/1  - прилегающая территория ул. Советская 8а) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.28 | ИП Щеткова Т.В., «Лавка Хаттабыча» (Прилегающая территория по ул. Ленинградская 17, Мира 12а). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.29 | Торфопредприятие (Прилегающая территория по:  -ул. Ленинградская 17, - ул. Орджоникидзе- ул. Набережная | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.30 | ЗАО «Тандер», м-н «Магнит» (Прилегающая территория по ул. Ленинградская 12, Мира 20/2, Островского 34/1). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.31 | ООО «Электросервис» (Прилегающая территория по ул. Набережная 54) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.32 | Служба внутридомового газового оборудования по Тюменскому району ОАО Газпром газораспределение Север (Прилегающая территория по ул. Набережная 53а). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.33 | АО «Строительное управление Север» (Прилегающая территория по ул. Набережная 53а) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.34 | ООО «Газсервис» (Прилегающая территория по ул. Набережная 53а). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.35 | ООО «Ремстрой 2000» (Прилегающая территория по ул. Набережная 53а) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.36 | ООО «Орис» (Прилегающая территория по ул. Набережная 54). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.37 | ООО ТехСнабКабель (Прилегающая территория по ул. Набережная 52) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.38 | Альфа-Стар (столярная мастерская) (Прилегающая территория по ул. Набережная 55). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.39 | Автошкола «Драйв» (Прилегающая территория по ул. Набережная 55) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.40 | KStudio (дизайн-студия) (Прилегающая территория по ул. Набережная 55) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.50 | ООО «ТД Финские краски» (Прилегающая территория по ул. Набережная 55) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.51 | ООО «Энерго спектр» (Прилегающая территория по ул. Набережная 60). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.52 | ООО «Роботизированные доильные системы» (Прилегающая территория по ул. Набережная 62) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.53 | ООО «Центр делового сотрудничества «Росток» (Прилегающая территория по ул. Набережная 64) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.54 | ООО ПКТИ «Промтехпроект» (Прилегающая территория по ул. Орджоникидзе 27 стр.4). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.55 | ООО «Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования» (Прилегающая территория по ул. Орджоникидзе 27 стр.4). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.56 | ООО «Тюменский деликатес» (Прилегающая территория по ул. Орджоникидзе 23). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.57 | МЗ «Абсолют» (Прилегающая территория по ул. Орджоникидзе 23). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.58 | ООО «ТАгресс» (Вдоль жилого дома по улице М. Горького 8 | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.59 | ООО «Сибирь» (Прилегающая территория по ул. Советская 10а). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.60 | М-н «Пятерочка» (Территория по ул. Трактовая (до перекрестка ул. Андреевская)). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.61 | ООО «Тюменьавтогаз» (Прилегающая территория (ул. Ленинградская 14)). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.62 | ИП Шумилова Л.Р. (Прилегающая территория Советская 23а). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.63 | ООО "ТД Абсолют III" (Прилегающая территория по ул. Советская 21). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.64 | ТЦ «Горизонт» (Прилегающая территория по ул. Советская – Ленинградская) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.65 | ИП Лейс С.В. (Прилегающая территория по улице Советская 6а, ул. Мира 53) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.66 | ООО «Бэст», м-н «Надежда» (Прилегающая территория по ул. Мира 16 к.1) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.67 | ИП Дацюк С.П. (Прилегающие территории по:  - ул. Мира 16,- ул. Молодежная 1а, 1б- ул. Трактовая  - ул. Новая Озерная) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.68 | ООО ПСФ «Зодчий» (Прилегающая территория по ул. Мира | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.69 | ООО СК «Партнеры» (Прилегающая территория в границах улиц: 8-Марта-Советская-Ленинградская- Сбор мусора, опавшей листвы Набережная) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.70 | Промхолод (Прилегающая территория по ул. Набережная 62). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.71 | ГК «Радужный» (Прилегающая территория по ул. Солнечная) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.72 | М-н «ПиръМаркет» (Прилегающая территория Ленинградская 18). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.73 | Участковое лесничество (Прилегающая территория ул. Заречная). | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.74 | База отдыха «Адмирал» (Прилегающая территория) | до 06.09.2018 | Крамарь Е.Л. |