

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**Муниципального образования**

**поселок Боровский**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» марта 2014 г. № 84

п. Боровский

Тюменского муниципального района

|  |
| --- |
| О проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в весенний период 2014 года |

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования посёлок Боровский, утвержденных [решением](garantF1://18664768.0) Боровской поселковой Думы от 29.08.2012г № 232:

1. Провести с 12 апреля по 15 мая 2014 года экологические субботники по очистке, благоустройству и улучшению санитарно-технического состояния территории муниципального образования поселок Боровский.
2. Утвердить план проведения экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский, согласно приложения 1.
3. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Боровский, принять активное участие в экологическом субботнике, на прилегающей территории к занимаемым земельным участкам.
4. Рекомендовать управляющим компаниям: МУП «ЖКХ п. Боровский», УК «ДоМовой» и ТСЖ «Сибиряк» провести, на обслуживаемых территориях, экологические субботники.
5. Директору МУП «ЖКХ п. Боровский» А.И. Прохорову:
   1. Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой и многоэтажной застройки;
   2. В срок до 08.04.2014 г. разработать и согласовать с администрацией муниципального образования поселок Боровский график и маршруты движения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с территории муниципального образования поселок Боровский.
6. При проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский:
   1. Пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой растительности, листвы и мусора запрещено.
   2. Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и кустарников, собираемых при проведении мероприятий по уборке и благоустройству прилегающих территории, производить в мешки для мусора.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Креницина В. А., заместителя главы администрации.

Глава администрации С.В. Сычева

Приложение 1

к [постановлению](#sub_0) администрации

муниципального образования посёлок Боровский

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **План проведения субботников в весенний период 2014 г.** | | |
|  | |  |  |  |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | | Разработать и утвердить постановление «О проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в весенний период 2014 г.» | 28.03.2014 | Креницин В.А |
| 2. | | Обеспечить рассылку постановления по организациям, предприятиям и индивидуальным предпринимателям | 11.04.2014 | Чупраков А. С. |
| 3. | | Обеспечить информирование населения о проведении общепоселкового субботника через:  СМИ (подготовить и опубликовать Постановление Главы администрации и уведомление)  СМИ (подготовить и опубликовать отчет о проведении субботника)  Информационные стенды на территории МО и доски объявлений на МКД | 08.04.2014 | Шипицин С.А. |
| 3.1. | | 01.04.2014 | Креницин В. А.  Володина Л.Н. |
| 3.2. | | 20.05.2014 | Креницин В. А.  Володина Л.Н. |
| 3.3. | | с 31.03.2014 еженедельно | Кашкаров А.Ю.  Чупраков А. С.  Прохоров А. И. |
| 4. | | Подготовить и обеспечить рассылку обращений по:  Депутатам МО п. Боровский  Частный сектор  Дворы многоквартирных жилых домов  Прилегающие территории предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |  |  |
| 4.1 | | 08.04.2014 | Лейс С.В. |
| 4.2 | | 12.04.2014 -12.05.2014 | Кашкаров А. Ю.  Чупраков А. С. |
| 4.3 | | 12.04.2014 -12.05.2014 | Управляющие компании, ТСЖ |
| 4.4 | | 12.04.2014 -12.05.2014 | Казанцева И. А.  Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 5 | | Обеспечить привлечение в участии экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский общественных организаций (ВООВ "Боевое братство», Молодёжное объединение п. Боровский, Совет ветеранов, Приход) | 08.04.2014 | Шипицин С.А. |
| 6 | | Обеспечить привлечение в участии экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский администрации муниципального образования п. Боровский | 08.04.2014 | Кашкаров А.Ю. |
| 7 | | Составить и согласовать маршрут и движения автотранспорта по сбору и вывозу мусора с территории МО | 08.04.2014 | Прохоров А. И.  Креницин В. А. |
| 8. | | Обеспечение инструментом и инвентарем мероприятия по уборке мест массового отдыха  Обеспечение инструментом и инвентарем в многоквартирных жилых домах | 12.04.2014 – 15.05.2014 | Суппес О.В.  Кашкаров А.Ю. |
| 8.1 | | 12.04.2014 – 15.05.2014 | Управляющие компании, ТСЖ |
| 9 | | Организация уборки мест массового отдыха:    Никольская площадь, газон у автовокзала, Храм    Парк Победы, Памятник Солдату, ул. Горького  Сквер, ул. Островского,  ул. Октябрьская    Лесной массив, лыжная база МАУ «СК «Боровский» | 12.04.2014 - 15.05.2014 | Кашкаров А. Ю.  Чупраков А. С. |
| 9.1 | | 12.04.2014 - 15.05.2014 | МАОУ СОШ 1 |
| 9.2 | | 12.04.2014 - 15.05.2014 | МАОУ СОШ 2 |
| 9.3 | | 12.04.2014 - 12.05.2014 | Администрация МО п. Боровский. Депутаты МО, общественные организации |
| 9.4 | | 12.04.2014 - 12.05.2014 | Шипицин С.А.  Квинт А.А.  Общественные организации |
| 10 | Рекомендовать организацию мероприятий по очистке территории:  ФКУ «Уралуправтодор»  (очистка полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1 Р402)  Тюменский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»  (очистке леса возле ФАД, ул. Вокзальная, Бр. Мареевых, 8)  РЖД, (очистка полосы отвода ул. Островского, Вокзальная)  Садоводческие некоммерческие товарищества (очистка территории) | | 08.04.2014 | Кашкаров А. Ю.  Чупраков А. С. |
| 10.1 | 08.04.2013 | Чупраков А. С. |
| 10.2 | 08.04.2013 | Кашкаров А. Ю. |
| 10.3 | 08.04.2013 | Чупраков А. С. |
| 10.4 | 08.04.2013 | Кашкаров А. Ю. |
| 11 | Организовать объезд территорий лесных массивов для выявления несанкционированных свалок | | 21.04.2014 | Тюменский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»  Креницин В. А.  Кашкаров А. Ю.  Чупраков А. С. |