# АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального  образования

поселок  Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 октября 2019г.					                                        № 340

п.Боровский

Тюменского муниципального района

О переносе срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более поздний срок с указанием планового периода его проведения в пределах срока реализации региональной программы капитального ремонта

В соответствии со ст.168, ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 15 декабря 2014 №640-п «Об установлении Порядка применения критериев при определении в региональной программе очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и определении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и принятия решений о внесении изменений в региональную программу и (или) подпрограмму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области»:

1.Установить отсутствие необходимости повторного оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (фундамента) в многоквартирном доме в срок, установленный Региональной программой капитального ремонта и о необходимости переноса установленного срока капитального ремонта, установленного Краткосрочным планом общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Ленинградская, д.2 на 2027 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Ленинградская, д.3 на 2027 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Ленинградская, д.4 на 2027 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Ленинградская, д.5 на 2027 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Ленинградская, д.6 на 2027 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Ленинградская, д.8 на 2027 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Островского, д.3 на 2028 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Островского, д.13 на 2028 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Островского, д.14 на 2028 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Советская, д.1 на 2028 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Советская, д.3 на 2028 год;

- Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул. Советская, д.9 на 2028 год.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский.

3.Заведующему сектором администрации муниципального образования поселок Боровский обеспечить направление настоящего распоряжения в администрацию Тюменского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Заместитель главы сельского поселения                                                 О.В.Суппес