# АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального  образования

поселок  Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 марта 2018г.					                                       №97

п.Боровский

Тюменского муниципального района

Об утверждении порядка принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок (с изменениями от 29.08.2018 №324)

В соответствие с пунктом 4 части 4 статьи 168 и пунктом 4.1 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 №635-п «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования поселок Боровский:

1.	Утвердить порядок принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.	Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования                                                     С.В.Сычева

Приложение 1

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский

от «27» марта  2018г.№ 97 (с изменениями от 29.08.2018 №324)

актуальная версия

Порядок

принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества

в многоквартирном доме на более поздний срок

- Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, а также установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником помещения, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ два и более раза.

- Администрация муниципального образования поселок Боровский не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта об установлении факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по форме установленной, постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 № 635-п «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее – акт), создает Комиссию, в которую входят представители:

технического заказчика;

подрядной организации;

администрации муниципального образования поселок Боровский;

собственников помещений в многоквартирном доме, в котором установлено наличие фактов воспрепятствования проведению капитального ремонта, действующих на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого протокола);

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом и (или) выполняющей работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в котором установлено наличие фактов воспрепятствования проведению капитального ремонта;

организации, оказывающей услуги по строительному контролю, действующей на основании заключенного договора оказания таких услуг (при наличии).

Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования муниципального образования поселок Боровский.

- Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, которым является глава администрации муниципального образования поселок Боровский, который распределяет обязанности между членами комиссии.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования поселок Боровский.

- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

- Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

- Комиссия в срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней с момента поступления акта в администрацию муниципального образования поселок Боровский осуществляет:

а) при необходимости сбор информации путем направления запросов:

лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, и (или) лицу, выполняющему работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о предоставлении информации о техническом состоянии многоквартирного дома;

государственным органам, организациям, гражданам о предоставлении необходимой для принятия мотивированного решения информации;

б) проводит визуальный осмотр такого многоквартирного дома (при необходимости);

в) проводит заседание с целью принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок.

Необходимость выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта определяется председателем Комиссии.

- Критериями для принятия решения о необходимости переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок является наличие следующих фактов:

отказ более 50 % собственников помещений в многоквартирном доме и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в допуске к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме выражающийся в действии или бездействии;

установление факта отсутствия в многоквартирном доме дефектов способствующих снижению надежности и безопасности строительных конструкций здания и систем инженерно-технического обеспечения устранение которых осуществлялось в ходе проведения работ по капитальному ремонту;

иные критерии, определяемые председателем Комиссии в каждом конкретном случае.

- В случае установления невозможности перенесения срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок Комиссия в день проведения заседания принимает решение об отсутствии необходимости переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок, которое оформляется протоколом заседания Комиссии, и в этот же день направляет указанный протокол в администрацию муниципального образования поселок Боровский.

- Мотивированное решение о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок с указанием планового периода его проведения (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в пределах срока реализации региональной программы капитального ремонта принимается администрацией муниципального образования поселок Боровский на основании протокола Комиссии и оформляется распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский (далее - решение) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления акта в администрацию муниципального образования поселок Боровский.

- Решение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия направляется региональному оператору, в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Администрацию Тюменского муниципального района.