

**ДУМА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

1. **РЕШЕНИЕ**

27 апреля 2022г. № 238

рп. Боровский

Тюменского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Об информации администрации муниципального образования поселок Боровский о реализациимуниципальной программы«Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский»в 2021 году и о плане реализации программы на 2022 год |  |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2021 году и о плане реализации программы на 2022 год», руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2021 году и о плане реализации программы на 2022 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы | В.Н. Самохвалов |

Приложение

к решению Думы муниципального

образования поселок Боровский

от 27.04.2022 № 238

**Информация администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский в 2021 году и плане реализации мероприятий на 2022 год.**

Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.11.2020 №450 утверждена муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский на 2021-2023годы» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является – Содержание дорожно-транспортной сети поселка Боровский

Основная задача программы:Обеспечение эффективного текущего содержания улично-дорожной сети муниципального образования поселок Боровский.

Характеристика улично-дорожной сети поселка Боровский:

Всего автомобильных дорог в границах населенного пункта 52,8 км., в том числе асфальтобетонных –39,1 км., грунтовых – 6,7 км., в щебеночном исполнении – 7,1 км.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 1  Краткая характеристика муниципальных дорог населенного пункта п. Боровский | |
| № п\п | Показатели | Количество |
| 1 | Протяженность муниципальных дорог (в т.ч. вне границ), км. | 52,847 |
|  | в т. ч. с асфальтобетонным покрытием (в т.ч. вне границ) | 39,115 |
|  | из них с бордюрным ограждением | 2,1 |
|  | Магистральные улицы, с движением рейсовых маршрутов и перевозкой промышленных грузов | 13,82 |
|  | С грунтовым покрытием | 6,724 |
|  | С щебеночным покрытием | 7,008 |
| 2 | Протяженность тротуаров, км. | 27,0332 |
| 3 | Количество автомобильных мостов, шт. | 4 |
| 4 | Габаритные ворота, шт. | 4 |
| 5 | Водопропускных труб, шт. | 38 |
| 6 | Водоотводных канав, км. | 26,8 |
| 7 | Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения, шт. знаков | 1194 |
| 8 | Количество автобусных остановок, шт. | 10 |
|  | в т. ч. оборудованных остановочными павильонами, шт. | 6 |
| 9 | Количество оборудованных контейнерных площадок для ТБО с устройством бордюрных камней, шт. | 28 |
| 10 | Протяженность ограждений, км. | 2,4 |
|  | в т. ч. пешеходных | 1,8 |
|  | барьерных | 0,5 |
| 11 | Протяженность дорог с элементами озеленения, км. | 14,8 |
| 12 | Земельных участков частного сектора, шт | 2178 |

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по обследованию улично-дорожной сети поселка Боровский для дальнейшей разработки корректировок проекта по организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования поселок Боровский;

- осуществляются мероприятия по содержанию улично-дорожной сети поселка Боровский в нормативном состоянии в течение всего года, а также оптимизация и контроль проводимых работ;

- подана заявка на разработку проектно-сметной документации на устройство пешеходных тротуаров: у ЖД перехода (ул. Герцена +ул. Вокзальная)

**В 2021 г. выполнены:**

- работы по ремонту автомобильных дорог протяженностью 1,815км, в т.ч.

пер. Зеленый (грунт асфальт) – 0,415км;

ул. Зеленая (грунт асфальт) – 0,300км;

ул. Молодежная (щебень асфальт) – 0,480км;

ул.Торфяная односторонка (грунт асфальт) – 0,460км;

ул.Титова (грунт асфальт) – 1,260км;

ул. Вокзальная (щебень асфальт) – 1,100км.

- устройство тротуара по пер. Пушкина 0,590 км., ул. Островского 0,393 км.

В 2022 г. планируется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ по контракту и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сроки комплекса выполнения работ по контракту и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Физический объем работ, км** |
| **МО п. Боровский:** |  | **7,578** |
| ул. Тюменская | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,660 |
| ул. Пролетарская | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,510 |
| ул. Кооперативная | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,620 |
| ул. Полевая | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,350 |
| ул. Суворова | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,210 |

Также в 2022 году планируется проведение ремонта дороги вне границ населенного пункта от СНТ «Ясная поляна» до СНТСН «Боровое»-2,15 км.

В 2022 году планируется устройство тротуара ул.Заречная-992 м., ул.Горького-288 м.

В рамках муниципального контракта «Выполнение работ по содержанию муниципальных дорог в летний период 2021 года в муниципальном образовании поселок Боровский, Тюменского района, Тюменской области заключенного с подрядной организацией ЗАО «Пышмаавтодор», выполнены работы по нанесению дорожной разметки.

В 2021 заключен контракт с Обществом ограниченной ответственностью «КОНТОДОР» по выполнению паспортизации автомобильных дорог, разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования поселок Боровский

Основной задачей текущего содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

Виды работ по содержанию автомобильных дорог в 2021 году приведены в таблице ниже

тыс. руб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено |
| Содержание дорог | 3491 | 7927 | 7820 |
| Содержание дорог вне границ | 140 | 185 | 185 |
| Устройство тротуаров |  | 4176 | 4176 |
| Итого | 3631 | 12288 | 12181 |

Зимнее содержание дорог -4355,4 тыс.руб.;

Летнее содержание дорог- 1636 тыс.руб.;

Содержание светофорных объектов-395 тыс.руб.;

Составление смет по содержанию дорог-112,6 тыс.руб.;

Поставка и установка дорожных знаков-308 тыс.руб.;

Устройство тротуаров ул.Островского (возле школы)-2174 тыс.руб.;

Устройство тротуара ул.Островского-256 тыс.руб.;

Устройство тротуара пер.Пушкина-1746 тыс.руб.;

Оказание услуг по паспортизации автомобильных дорог, разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования поселок Боровский -872 тыс.руб.;

Устройство искусственных неровностей-101 тыс.руб.;

Изготовление табличек для автобусных остановок-6 тыс.руб.;

Установка мостовой стойки 12 м по ул. Островского-121 тыс.руб.;

Ремонт габаритных ворот под железнодорожным мостом в районе автомобильной дороги по ул.Островского-98 тыс.руб.

Не исполнено 106,7 тыс.руб. -экономия средств по муниципальным контрактам на содержание дорог.

В рамках зимнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети(около 30 тыс. куб.м.);

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин, тротуаров, парковок, автобусных остановок¸ примыканий (съездов) к земельным участкам частного сектора (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов, в том числе вручную (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- очистка оголовков водопропускных труб (400 куб.м.);

- при осуществлении мероприятий по борьбе с зимней скользкостью производится распределение противогололёдных материалов по автомобильным дорогам и тротуарам, также осуществляется борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений (3 раза в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков).

В рамках летнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- грейдирование грунтовых автомобильных дорог, планирование обочин;

- очистка автомобильных дорог и тротуаров от пыли и грязи вручную и механической щеткой;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки – 2 раза в год (май, август, приоритетные направления – маршрут движения рейсовых и школьных автобусов, учреждения образования);

Учитывая постоянно растущий уровень автомобилизации, интенсивность движения иплотность транспортных потоков, в дальнейшем необходимо повышать уровень безопасности движения, что входит в число приоритетных задач развития транспортно-дорожного комплекса поселка.

На 2022году в рамках программы выделено 9660 тыс.руб. на проведение следующих мероприятий:

Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог -6393,2 тыс.руб.

Летнее содержание дорог-1975,1 тыс.руб.;

Содержание светофорных объектов-356тыс.рублей (МК заключен);

Составление смет по содержанию дорог -46 тыс.руб.

Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог вне границ-77,8 тыс.руб.

Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог вне границ-39,5 тыс.руб.

Выполнение работ по планировке дороги вне границ (СНТ Труд и отдых)-100,4 тыс.руб.

Составление смет по содержанию дорог вне границ -6 тыс.руб.

Планируется проведение работ по покраске и ремонту дорожных ограждений, перенос светофорных опор.

В 2022 году имеется потребность на зимнее содержание дорог ноябрь-декабрь-1000 тыс.руб.и на ремонт дороги под желенодорожным мостом.

Отчет о реализации целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, цели, показатели | Ед. изм. | 2021год (текущий год) | | 2022 план |
| Плановое значение на год | Фактическое значение на 31.12.2021 г. |
| **Цель 1. Содержание дорожно-транспортной сети поселка Боровский** |  |  |  |  |
| Показатель эффекта Процент приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети | *%* | 80 | 80 | 80 |
| **Задача 1.1. Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети муниципального образования поселок Боровский** |  |  |  |  |
| Доля протяженности муниципальных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | *%* | 100 | 100 | 100 |
| Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | *%* | 20 | 20 | 15 |

.