

**ДУМА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

1. **РЕШЕНИЕ**

27 апреля 2023г. № 332

рп. Боровский

Тюменского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Об информации администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и о плане реализации программы на 2023 год |  |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и о плане реализации программы на 2023 год», руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2022 году и о плане реализации программы на 2023 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Думы |  Д.П. Новиков |

Приложение

к решению Думы муниципального

образования поселок Боровский

от 27.04.2023 № 332

**Информация администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский в 2022 году и плане реализации мероприятий на 2023 год.**

Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 03.11.2021 № 398 утверждена муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский на 2022-2024 годы» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является – Содержание дорожно-транспортной сети поселка Боровский

Основная задача программы: Обеспечение эффективного текущего содержания улично-дорожной сети муниципального образования поселок Боровский.

Характеристика улично-дорожной сети поселка Боровский:

Общая протяженность автомобильных дорог 60 км., в том числе в асфальтовом исполнении – 44 км., в щебеночном исполнении – 9,5 км., с грунтовым покрытием – 6,5 км.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 1Краткая характеристика муниципальных дорог |
| № п\п | Показатели | Количество |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог (в т.ч. вне границ), км. | 60 |
|  | в т. ч. с асфальтобетонным покрытием (в т.ч. вне границ) | 44 |
|  | из них с бордюрным ограждением | 2,1 |
|  | Магистральные улицы, с движением рейсовых маршрутов и перевозкой промышленных грузов | 13,82 |
|  | С грунтовым покрытием | 6,5 |
|  | С щебеночным покрытием | 9,5 |
| 2 | Протяженность тротуаров, км. | 33,7 |
| 3 | Количество автомобильных мостов, шт. | 4 |
| 4 | Габаритные ворота, шт. | 4 |
| 5 | Водопропускных труб, шт. | 38 |
| 6 | Водоотводных канав, км. | 26,8 |
| 7 | Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения, шт. знаков | 1215 |
| 8 | Количество автобусных остановок, шт. | 16 |
|  | в т. ч. оборудованных остановочными павильонами, шт. | 6 |
| 9 | Количество оборудованных контейнерных площадок для ТБО с устройством бордюрных камней, шт. | 28 |
| 10 | Протяженность ограждений, км. | 2,5 |
|  | в т. ч. пешеходных | 1,925 |
|  | барьерных | 0,5 |
| 11 | Протяженность дорог с элементами озеленения, км. | 14,8 |
| 12 | Земельных участков частного сектора, шт | 2178 |

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по обследованию улично-дорожной сети поселка Боровский для дальнейшей разработки корректировок проекта по организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования поселок Боровский;

- осуществляются мероприятия по содержанию улично-дорожной сети поселка Боровский в нормативном состоянии в течение всего года, а также оптимизация и контроль проводимых работ;

**В 2022 г. выполнены:**

- работы по ремонту автомобильных дорог – 4,941 км, в том числе: в границах населенного пункта протяженностью - 2,791 км, вне границ – 2,15.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ по контракту и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сроки комплекса выполнения работ по контракту и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Физический объем работ, км** |
| **МО п. Боровский:** |  |  |
| ул. Тюменская | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,726 |
| ул. Пролетарская | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,514 |
| ул. Полевая | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,350 |
| ул. Суворова | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,213 |
| ул. Вокзальная-Трактовая | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,279 |
| ул. Титова | 20.04.2022-15.10.2022 | 0,114 |
| от СНТ «Ясная поляна» до СНТСН «Боровое»- | 20.04.2022-15.10.2022 | 2,15 |

В 2023 г. планируется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ по контракту и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сроки комплекса выполнения работ по контракту и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Физический объем работ, км** |
| ул. Мира | 20.04.2023-15.10.2023 | 0,708 |
| пер. Лесной | 20.04.2023-15.10.2023 | 1,070 |
| ул. Герцена | 20.04.2023-15.10.2023 | 2,500 |
| ул. Пролетарская | 20.04.2023-15.10.2023 | 0,210 |
| ул. Набережная | 20.04.2023-15.10.2023 | 0,740 |

В 2022 году осуществлено устройство тротуара по ул. Заречная-982 м., ул.Горького-260 м.

В рамках муниципального контракта «Выполнение работ по содержанию муниципальных дорог в летний период 2022 года в муниципальном образовании поселок Боровский, Тюменского района, Тюменской области заключенного с подрядной организацией ЗАО «Пышмаавтодор», выполнены работы по нанесению дорожной разметки.

Основной задачей текущего содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

Первоначальный план по содержанию автомобильных дорог на 2022 год составлял 4860 тыс.руб., уточненный 16080 тыс.руб., исполнено 15876 тыс.руб..

Таблица 12

* + 1. (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | Направление | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено |
| 0409 | 0500177050 | Содержание дорог  | 4618 | 14054 | 14047 |
| 0409 | 0500277050 | Содержание дорог вне границ | 242 | 420 | 420 |
| 0409 | 0500177050 | Ремонт габаритных ворот |  | 1606 | 1408 |
|  |  | Итого | 4860 | 16080 | 15875 |

В течение 2022 года дополнительно выделено на содержание дорог 11220 тыс.рублей, в том числе по распоряжению АТМР от 22.08.2022 №756ро на решение вопросов местного значения по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом по устройству габаритных ворот -1606 тыс.руб. и за счет остатков, сложившиеся на 01.01.2022 г.-9614 тыс.руб.

Средства направлены на следующие цели:

Зимнее содержание дорог -9422 тыс.руб.;

Летнее содержание дорог-2892 тыс.руб.;

Составление смет по содержанию дорог-134 тыс.руб.;

Содержание дорог вне границ населенного пункта-420 тыс.руб.

Содержание светофоров-356 тыс.руб.;

Покраска дорожных ограждений-256 тыс.руб.;

Обустройство остановки возле школы ул.Ленинградская-178 тыс.руб.;

Ремонт мостика ул. Солнечная-150 тыс.руб.;

Устройство 6 неровностей-429 тыс.руб.;

Устройство остановок для школьных автобусов-32 тыс.руб.;

Поставка и установка дорожных знаков-44 тыс.руб.;

Ремонт остановочного комплекса-89 тыс.руб.

Ремонт тротуара по ул.Трактовой – 65 тыс.руб..

 Демонтаж, монтаж, ремонт габаритных ворот -1408 тыс.руб

Не исполнено по программе 204 тыс.руб. -экономия средств по муниципальным контрактам на содержание дорог 6 тыс.руб. и 198 тыс.руб. экономия по торгам целевых средств на ремонт габаритных ворот под жд мостом.

В рамках зимнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети(около 30 тыс. куб.м.);

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин, тротуаров, парковок, автобусных остановок¸ примыканий (съездов) к земельным участкам частного сектора (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов, в том числе вручную (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- очистка оголовков водопропускных труб (400 куб.м.);

- при осуществлении мероприятий по борьбе с зимней скользкостью производится распределение противогололёдных материалов по автомобильным дорогам и тротуарам, также осуществляется борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений (3 раза в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков).

В рамках летнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- грейдирование грунтовых автомобильных дорог, планирование обочин;

- очистка автомобильных дорог и тротуаров от пыли и грязи вручную и механической щеткой;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки – 2 раза в год (май, август, приоритетные направления – маршрут движения рейсовых и школьных автобусов, учреждения образования);

Учитывая постоянно растущий уровень автомобилизации, интенсивность движения и плотность транспортных потоков, в дальнейшем необходимо повышать уровень безопасности движения, что входит в число приоритетных задач развития транспортно-дорожного комплекса поселка.

На 2023году в рамках программы первоначально выделено 5799 тыс.руб., уточненный план по программе на 01.04.2023 — 7317 тыс.руб., средства выделены на проведение следующих мероприятий:

Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог -5001 тыс.руб. (1 квартал 2023)

Летнее содержание дорог-1408 тыс.руб. (2 квартал 2023);

Содержание светофорных объектов- 406 тыс.рублей ;

Составление смет по содержанию дорог и ремонту автомобильных дорог-141тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог вне границ населенного пункта -361 тыс. руб.

Отчет о реализации целевых показателей программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи, цели, показатели | Ед. изм. | 2022год | 2023 план |
| Плановое значение на год | Фактическое значение на 31.12.2022г. |
| **Цель 1. Содержание дорожно-транспортной сети поселка Боровский** |  |  |  |  |
| Показатель эффекта Процент приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети | *%* | 80 | 80 | 80 |
| **Задача 1.1. Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети муниципального образования поселок Боровский** |  |  |  |  |
| Доля протяженности муниципальных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | *%* | 100 | 100 | 100 |
| Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | *%* | 20 | 20 | 15 |