

**ДУМА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

1. **РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_

рп. Боровский

Тюменского муниципального района

Проект

|  |  |
| --- | --- |
| Об информации администрации муниципального образования поселок Боровский о реализациимуниципальной программы«Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский»в 2020 году и о плане реализации программы на 2021 год |  |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2020 году и о плане реализации программы на 2021 год», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский» в 2019 году и о плане реализации программы на 2021год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы | В.Н. Самохвалов  |

Приложение

к решению Думы муниципального

образования поселок Боровский

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Информация администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский в 2020году и плане реализации мероприятий на 2021 год.**

Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 01.11.2019 №418 утверждена муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский на 2020-2022годы» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является – Содержание дорожно-транспортной сети поселка Боровский

Основная задача программы:Обеспечение эффективного текущего содержания улично-дорожной сети муниципального образования поселок Боровский.

Характеристика улично-дорожной сети поселка Боровский:

Всего автомобильных дорог 58,1 км., в том числе асфальтобетонных –39,6 км., грунтовых – 11,3 км., в щебеночном исполнении – 7,2 км.

Краткая характеристика дорог в муниципальном образовании представлена в таблице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п |  | Показатели |
| 1 | Протяженность муниципальных дорог, км. | 58,1 |
|  | в т. ч. с асфальтобетонным покрытием | 39,6 |
|  | из них с бордюрным ограждением | 2,1 |
| 2 | Магистральные улицы, с движением рейсовых маршрутов и перевозкой промышленных грузов | 14,8 |
| 3 | с грунтовым покрытием | 11,3 |
| 4 | щебеночным покрытием | 7,2 |
| 5 | Протяженность тротуаров, км. | 28,5 |
| 6 | Количество автомобильных мостов, шт. | 4 |
| 7 | Габаритные ворота, шт. | 4 |
| 8 | Водопропускных труб, шт. | 38 |
| 9 | Водоотводных канав, км. | 26,8 |
| 10 | Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения, шт. знаков | 1157 |
| 11 | Количество автобусных остановок, шт. | 10 |
|  | в т. ч. оборудованных остановочными павильонами, шт.  | 6 |
| 12 | Протяженность ограждений, км. | 2,4 |
|  | в т. ч. пешеходных | 1,8 |
|  | барьерных | 0,5 |

Для решения задач программой предусмотрены следующие основные программные мероприятия:

- содержание автомобильных дорог (зимнее и летнее);

- содержание светофорных объектов;

- установка технических средств регулирования дорожного движения.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы в 2019 году были достигнуты.

В 2020 году на реализацию Муниципальной программы выделено 9240,1 тыс. руб., исполнение составило 9191,9 тыс.руб., на 2021 год выделено 7350,6 тыс. руб., в том числе содержание дорог-5174,6 тыс. рублей и устройство тротуара -2174,6 тыс.руб.

Расходы на содержание дорог представлены в таблице

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | Направление | Уточненный план | Исполнено |
| 0409 | 0500177050 | Содержание дорог -4927,2 тр; | 5194,3 | 5146,1 |
| 0409 | 05002177050 | Обустройство пешеходных переходов -4045,8 тр | 4045,8 | 4045,8 |
| ИТОГО по 0409 | 9240,1 | 9191,9 |

Зимнее содержание дорог -3758,7 тыс. руб.;

Летнее содержание дорог-1014 тыс. руб.;

Составление смет по содержанию дорог- 27 тыс. руб.;

Установка дорожных знаков-18 тыс. руб.;

 Обустройство пешеходных переходов -4045,8 тыс. руб.;

Ремонт ограничителя высоты под ж/д мостом ул.Островского -29,9 тыс. руб.

Содержание светофорных объектов-298,5 тыс. руб.

Экономия по контракту на содержание дорог 48 тыс.руб., т.к. в декабре было мало осадков.

Основной задачей текущего содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

В 2020 году обустройстроены пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами (установка искусственных дорожных неровностей – 17 шт., установка Г-образных опор – 16 шт., установка светофоров Т7 – 12 комплектов, устройство пешеходных ограждений -1050 метров устройство дополнительных дорожных знаков с заменой существующих – 348 шт.);

В рамках зимнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети(около 30 тыс. куб.м.);

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин, тротуаров, парковок, автобусных остановок¸ примыканий (съездов) к земельным участкам частного сектора (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов, в том числе вручную (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- очистка оголовков водопропускных труб (400 куб.м.);

- при осуществлении мероприятий по борьбе с зимней скользкостью производится распределение противогололёдных материалов по автомобильным дорогам и тротуарам, также осуществляется борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений (3 раза в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков).

В рамках летнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- грейдирование грунтовых автомобильных дорог, планирование обочин;

- очистка автомобильных дорог и тротуаров от пыли и грязи вручную и механической щеткой;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки – 2 раза в год (май, август, приоритетные направления – маршрут движения рейсовых и школьных автобусов, учреждения образования);

Учитывая постоянно растущий уровень автомобилизации, интенсивность движения иплотность транспортных потоков, в дальнейшем необходимо повышать уровень безопасности движения, что входит в число приоритетных задач развития транспортно-дорожного комплекса поселка.

На 2021году в рамках программы выделено 7350,6 тыс.руб. на проведение следующих мероприятий:

Зимнее содержание дорог -3181 тыс.руб. (МК заключены на 3151,6 тыс.руб., срок исполнения до 15.04.2021);

Летнее содержание дорог-1500 тыс.руб. (торги март);

Содержание светофорных объектов-395 тыс.рублей (МК заключен);

Устройство тротуара по ул.Островского (373 метра)-2174,6 тыс.рублей (МК заключен);

Составление смет по содержанию дорог, устройству тротуаров-120 тыс.руб. (МК заключен 45 тыс.руб.).

В 2021 году имеется потребность на зимнее содержание дорог ноябрь-декабрь-1000 тыс.руб.

Также в 2021 году планируется за счет остатков бюджета МО п.Боровский обустроить тротуары по пер.Пушкина и ул.Островского, 27.

После устройство тротуаров планируется установить одностронее движение по дорогам по ул.Островского (в районе 4 школы) и пер.Пушкина.